Załącznik Nr 6

do UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI

NR IX - 46/03

z dnia 17 czerwca 2003 r.

I ZMIANA WIELOLETNIEGO  PROGRAMU  INWESTYCYJNEGO GMINY  DUSZNIKI

NA  LATA  2002 – 2006

| L.p. | Zadania inwestycyjne |  |  | Wielkość nakładów w latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sym-bol zada-nia | Nazwa zadania | Klasy-fikacja budż. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |  | Nakłady łączne 2002-2006 |  | Całkowity koszt zadania |  | Ogółem budżet gminy | Ogółem nakłady pozabud-żetowe | Nakłady pozab. Źródła pokr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ I ODPADAMI KOMUNALNYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OCZ-01 | Budowa oczyszczalni ścieków w Dusznikach | 010-01010-6050 | 1.800.000 | 967.100 | - | - | - | 2.767.100 |  | 2.767.100 |  | 1.167.100 |  | 1.600.00 | 400.000 -Gm.FOŚ 1.200.000 -WFOŚ |
|  | I zmia- na programu |  |  |  | + 138.000 | - | - | - | + 138.000 |  | + 138.000 |  | - 462.000 |  | + 600.000 | poż. WFOŚ-1.200.000, dot.GFOŚ-1.000.000 |
|  | progr. po zm. |  |  | 1.800.000 | 1.105.100 |  |  |  | 2.905.100 |  | 2.905.100 |  | 705.100 |  | 2.200.000 |  |
| 2. | KAN-01 | Budowa kanalizacji sanit. w Dusznikach | 010-01010-6050 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 6.000.000 |  | 6.000.000 |  | 2.000.000 |  | 4.000.000 | 1.700.000 -SAPARD 1.300.000 -WFOŚ 1.000.000 -GFOŚ |
|  | I zmia- na progr |  |  |  | + 1.570.000 |  |  |  | + 1.570.000 |  | + 1.570.000 |  | + 2.000.000 |  | - 430.000 | poż. WFOŚ-1.400.000, SAPARD1.700.000, GFOŚ-440.000, nagroda NFOŚ-30.000 |
|  | progr po zm. |  |  | - | 3.570.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 7.570.000 |  | 7.570.000 |  | 4.000.000 |  | 3.570.000 |  |
| 3. | KAN-02 | Budowa kanalizacji sanit. w Grzebienis-ku | 010-01010-6050 6051 | 218.000 | 1.049.310 | - | - | - | 1.267.310 |  | 1.533.310 |  | 513.000 |  | 754.310 | 304.310 -WFOŚ 450.000 -SAPARD |
|  | I zm. progr |  |  |  | - 549.310 | - | - | - | - 549.310 |  | - 549.310 |  | - 165.830 |  | - 117.480 | poż. WFOŚ-452.400, SAPARD- 184.430 |
|  | progr po zm. |  |  | 218.000 | 500.000 | - | - | - | 718.000 |  | 984.000 |  | 347.170 |  | 636.830 |  |
| 4. | KAN-03 | Zakończenie budowy kanalizac. w Podrzewiu | 010-01010-6050 | 245.000 | - | - | - | - | 245.000 |  | 245.000 |  | 135.000 |  | 110.000 | 110.000 -WFOŚ |
| 5. | OCZ-02 | Budowa przyzagro-dowych oczysz. Śc. w Sarbii | 010-01010-6050 | - | - | - | 600.000 | - | 600.000 |  | 600.000 |  | 300.000 |  | 300.000 | 300.000 -SAPARD |
| R a z e m : |  |  |  | 2.263.000 | 4.016.410 | 2.000.000 | 2.600.000 | - | 10.879.410 |  | 11.145.410 |  | 4.115.100 |  | 6.764.310 | 6.764.310 |
| I zmiana programu |  |  |  | - | + 1.158.690 |  |  |  | + 1.158.690 |  | + 1.158.690 |  | + 1.372.170 |  | + 52.520 | + 52.520 |
| Razem program po zmianie |  |  |  | 2.263.000 | 5.175.100 | 2.000.000 | 2.600.000 | - | 12.038.100 |  | 12.304.100 |  | 5.487.270 |  | 6.816.830 | 6.816.830 |
| - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WOD-01 | Moderniza-cja stacji wodociąg. - Duszniki | 010-01010-6050 | 68.500 | - | - | - | - |  | 68.500 |  | 506.000 |  | 68.500 | - | - |
| 2. | WOD-02 | Modernizm- cja stacji wodociąg. -Sarbia | 010-01010-6050 | - | 650.000 | - | - | - |  | 650.000 |  | 650.000 |  | - | 650.000 | 650.000 -GFOŚ i GW |
| 3. | WOD-03 | Rozbudowa stacji wodociąg. -Kunowo | 010-01010-6050 | - | 400.000 | - | - | - |  | 400.000 |  | 400.000 |  | 200.000 | 200.000 | 200.000 -pożyczka |
|  | I zm. progr |  |  | - | + 90.000 | - | - | - |  | + 90.000 |  | + 90.000 |  | - 170.000 | + 260.000 | dot.GFOŚ i GW-460.000 |
|  | progr po zm. |  |  | - | 490.000 | - | - | - |  | 490.000 |  | 490.000 |  | 30.000 | 460.000 |  |
| 4. | WOD-04 | Integracja syst.wod. w gminie | 010-01010-6050 | - | - | 300.000 | - | - |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 -pożyczka |
| R a z e m : |  |  |  | 68.500 | 1.050.000 | 300.000 | - | - |  | 1.418.500 |  | 1.856.000 |  | 743.500 | 675.000 | 675.000 |
| I zmiana programu |  |  |  |  | + 90.000 |  |  |  |  | + 90.000 |  | + 90.000 |  | - 495.000 | + 585.000 | + 585.000 |
| Razem program po zmianie |  |  |  | 68.500 | 1.140.000 | 300.000 | - | - |  | 1.508.500 |  | + 1.946.000 |  | 248.500 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| - ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GAZ -01 | Rozbudowa sieci gazow. w Ceradzu Dolnym | 900-90095-6050 | 194.000 | - | - | - | - |  | 194.000 |  | 194.000 |  | 110.000 | 84.000 | 84.000 -udział mieszk. |
| 2. | GAZ -02 | Rozbudowa sieci gazow. w Sękowie | 900-90095-6050 | 161.000 | - | - | - | - |  | 161.000 |  | 161.000 |  | 90.000 | 71.000 | 71.000 - udział mieszk. |
| 3. | GAZ-03 | Rozbudowa sieci gaz.w dla M.O.P. Zalesie | 900-90095-6050 | - | - | 400.000 | 400.000 | - |  | 800.000 |  | 800.000 |  | 400.000 | 400.000 | 400.000 - kredyt |
| 4. | GAZ-04 | Rozbudowa sieci gazow. w Podrzewi | 900-90095-6050 | - | 300.000 | - | - | - |  | 300.000 |  | 300.000 |  | 150.000 | 150.000 | 150.000 - kredyt |
|  | I zm. progr |  |  |  | + 155.000 |  |  |  |  | + 155.000 |  | + 155.000 |  | + 205.000 | - 50.000 | 100.000- wpłaty mieszkań- ców wsi |
|  | progr.po zm. |  |  | 355.000 | 455.000 | 400.000 | 400.000 | - |  | 455.000 |  | 455.000 |  | 355.000 | 100.000 |  |
| R a z e m : |  |  |  | 355.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | - |  | 1.455.000 |  | 1.455.000 |  | 750.000 | 705.000 | 705.000 |
| I zmiana programu |  |  |  |  | + 155.000 |  |  |  |  | + 155.000 |  | + 155.000 |  | + 205.000 | - 50.000 | - 50.000 |
| Razem program po zmianie |  |  |  | 355.000 | 455.000 | 400.000 | 400.000 | - |  | 1.610.000 |  | 1.610.000 |  | 955.000 | 655.000 | 655.000 |
| IV. ZACHOWANIE WYSOKIEGO POZIOMU OŚWIATY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OŚW-01 | Rozbudowa budynku Przedszkola w Sędzinku | 854-85404-6050 | 100.000 | - | - | - | - |  | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 | - | - |
| 2. | OŚW-02 | Budowa Gimnazjum w Dusznikach | 801-80110-6050 | - | 500.000 | 1.000.000 | - | - |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 -Kurato-rium Oświaty |
|  | I zm. progr |  |  |  | + 300.000 | - 1.000.000 |  |  |  | - 700.000 |  | - 700.000 |  | - 250.000 | - 450.000 | 300.000-kredyt, 250.000- środki subw.ośw. |
|  | progr.po zm. |  |  |  | 800.000 | - |  |  |  | 800.000 |  | 800.000 |  | 250.000 | 550.000 |  |
| 3. | OŚW-03 | Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach | 926-92601-6050 | 94.000 | 100.000 | - | - | - |  | 194.000 |  | 194.000 |  | 194.000 | - | - |
| 4. | OŚW -04 | Moderniza- cja kotł. węgl. na gazową szk.Sękowo | 801- 80101- 6050 |  | 35.000 |  |  |  |  | 35.000 |  | 35.000 |  | - | 35.000 | poż WFOŚ-20.000, nagroda NFOŚ-15.000 |
| 5. | OŚW -05 | Kotłownia gazowa Przedszkole Duszniki | 854- 85404- 6050 |  | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  | - | 20.000 | nagroda WFOŚ-20.000 |
| R a z e m : |  |  |  | 194.000 | 600.000 | 1.000.000 | - | - |  | 1.794.000 |  | 1.794.000 |  | 794.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I zmiana programu |  |  |  |  | + 355.000 | - 1.000.000 |  |  |  | - 645.000 |  | - 645.000 |  | - 250.000 | - 395.000 | - 395.000 |
| Razem program po zmianie |  |  |  | 194.000 | 955.000 | - | - | - |  | 1.149.000 |  | 1.149.000 |  | 544.000 | 605.000 | 605.000 |
| V. DUSZNIKI – CENTRUM KULTURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KUL-01 | Dokończe-nie budowy budynku GOK D-KI | 921-92109-6050 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - |  | 300.000 |  | 1.033.600 |  | 300.000 | - | - |
| 2. | KUL-02 | Modernizacja placówek biobliotecz-nych | 921-92116-6050 | - | 50.000 | - | - | 200.000 |  | 250.000 |  | 250.000 |  | 250.000 | - | - |
| 3. | KUL-03 | Wymiana dachu – kościół ewangelicki Duszniki + stolarka drzewna | 921-92120-6050 | 40.000 | 10.000 | - | - | 100.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 50.000 | 100.000 | 100.000 -Wojew. Kons. Zabytków |
|  | I zm. progr |  |  |  | + 13.000 |  |  |  |  | + 13.000 |  | + 13.000 |  | + 13.000 | - |  |
|  | progr po zm. |  |  |  | 23.000 |  |  |  |  | 163.000 |  | 163.000 |  | 63.000 | 100.000 |  |
| 4. | KUL-O4 | Wykup budynku pod świetlicę w Podrzewiu | 921-92195-6060 | 20.000 | - | - | - | - |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | - | - |
| R a z e m : |  |  |  | 160.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |  | 720.000 |  | 1.453.600 |  | 620.000 | 100.000 | 100.000 |
| I zmiana programu |  |  |  |  | + 13.000 |  |  |  |  | + 13.000 |  | + 13.000 |  | + 13.000 |  |  |
| Razem program po zmianie |  |  |  | 160.000 | 73.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |  | 733.000 |  | 1.466.600 |  | 633.000 | 100.000 | 100.000 |
| OGÓŁEM |  |  |  | 3.040.500 | 6.026.410 | 3.800.000 | 3.100.000 | 300.000 |  | 16.266.910 |  | 17.704.010 |  | 7.022.600 | 9.244.310 | 9.244.310 |
| I zmiana programu |  |  |  | - | 1.771.690 | - 1.000.000 | - | - |  | + 771.690 |  | + 771.690 |  | 1.170.170 | - 132.480 | - 132.480 |
| Razem program po zmianie |  |  |  | 3.040.500 | 7.798.100 | 2.800.000 | 3.100.000 | 300.000 |  | 17.038.600 |  | 18.475.700 |  | 8.192.770 | 9.111.830 | 9.111.830 |