- PROTOKÓŁ NR 30/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Duszniki w składzie:

| 1.Przewodniczący 2. Członkowie | - Jadwiga Klińska - Bernadeta Augustyniak - Wojciech Kukułka - Grzegorz Mazurek - Zdzisław Siemieniak |
| --- | --- |

przeprowadziła kontrolę w zakresie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach wraz z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz remontem istniejącego budynku”, realizowanej w 2016 roku ze środków budżetu Gminy Duszniki.

Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

24 lutego br. o godz. 9.00 Komisja udała się do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej           w Dusznikach, gdzie spotkała się z Prezesem OSP Andrzejem Królikiem, który oprowadził członków Komisji po budynku, pokazał efekt wykonanych prac i odpowiedział na pytania dotyczące funkcjonalności użytkowanego przez jednostkę budynku.

Dalsza część kontroli odbyła się w Urzędzie Gminy Duszniki. Członkowie Komisji zapoznali się i zbadali dokumentację finansową inwestycji, przekazaną przez Skarbnik Gminy. Dokumentacja obejmowała faktury wystawione przez wykonawcę i pozostałe dokumenty księgowe (opis faktur, potwierdzenia wykonanych przelewów).

Przewodnicząca Komisji poprosiła Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Grażynę Gołaś o przedstawienie procedury przetargowej i omówienie realizacji inwestycji. Grażyna Gołaś przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach wraz z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz remontem istniejącego budynku. Omówiła również procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji. Inwestycja polegała na wybudowaniu dodatkowego garażu dla pojazdu jednostki, wyremontowaniu pomieszczenia socjalnego, malowaniu pomieszczeń i wyposażeniu budynku w piec gazowy i niezbędne instalacje. W ocenie pani Gołaś inwestycja została wykonana za bardzo niską cenę, porównując do cen zaproponowanych przez pozostałych oferentów. Najniższa złożona oferta opiewała na 127.400 zł, natomiast kolejna na 160.000 zł. Nadmieniła również, że w momencie odbioru wykonanej inwestycji pojawiły się pewne rozbieżności w ocenie jej wykonania. Wątpliwości pracowników urzędu budziła estetyka wykonania pewnych elementów, co wykonawca tłumaczył niską ceną, za jaką zaoferował się wykonać inwestycję. Wykonawca spóźnił się z terminem oddania obiektu do użytku. Z tego powodu został obciążony odsetkami karnymi, zgodnie z umową. Ponadto, wykonawca został zobligowany do usunięcia kilku usterek stwierdzonych przy odbiorze i na etapie użytkowania obiektu.

Po wizytacji w budynku, zbadaniu dokumentacji finansowej przekazanej przez Skarbnika Gminy i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego urzędu, członkowie Komisji nie mieli uwag co do cen, rozliczeń i prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu.

Członkowie Komisji nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w realizacji inwestycji rozbudowy i remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach.

Po zakończonej kontroli, Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja nie będzie omawiać projektów uchwał na sesję 28 lutego br. z uwagi na fakt, że każdy z członków tej komisji jest członkiem innych komisji stałych i będzie miał możliwość omówienia uchwał na tych komisjach.

O  godz. 10 posiedzenie zakończono.

Przewodniczyła

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Klińska

Członkowie Komisji:

- Bernadeta Augustyniak   …………………	 3. Grzegorz Mazurek ………………….

2.  Wojciech Kukułka           …………………… 	 4. Zdzisław Siemieniak…………………

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś

…………………

Duszniki, ………………

(data podpisania protokołu)

Protokołowała:

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka