- PROTOKÓŁ NR 38/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z dnia 18 września 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Duszniki w składzie:

| 1.Przewodniczący 2. Członkowie | - Jadwiga Klińska - Bernadeta Augustyniak - Wojciech Kukułka - Zdzisław Siemieniak (nieobecny Grzegorz Mazurek) |
| --- | --- |

zebrała się w salce Urzędu o godz. 905.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Zimny- zastępca wójta oraz Mirosława Szwedek- Skarbnik Gminy, którzy udzielili członkom Komisji Rewizyjnej szczegółowych informacji w temacie wykonania budżetu Gminy Duszniki za I poł. 2017 r.

Mirosława Szwedek przedstawiła plan budżetu i wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. Powiedziała, że dochody zaplanowane w wysokości 39.208.040,19 zł zostały zwiększone o 1.167.684,19 zł w odniesieniu do planu początkowego. Dochody wykonano w kwocie 20.004.253,79 zł – tj. 51,02%. Natomiast wydatki zaplanowane w wysokości 41.350.132,19 zł zostały zwiększone o 1.397.717,19 zł w odniesieniu do planu początkowego. Wydatki wykonano w kwocie 16.899.506,08 zł – tj. 40,87%.

Bernadeta Augustyniak zainteresowana była następującymi kwestiami:

- dlaczego nie wykorzystano środków w wysokości 85 tys. zł zaplanowanych na melioracje – odp. Mirosławy Szwedek: 50 tys. zł wykorzystano na czyszczenie rowu we Wierzei

odp. Tadeusza Zimnego: rozpoczęto prace w porozumieniu ze Spółką Wodna w celu udrożnienia układu ul. Jana Pawła II do ul. Kolejowej; czyszczone są przepusty na ul. Kolejowej, ul. Broniewskiego; Tadeusz Zimny nadmienił, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne wizyty w celu sprawdzenia toku przeprowadzanych prac. Zastępca Wójta podniósł problematyczną kwestię braku posiadania map melioracyjnych. Powiedział również o możliwości obejrzenia wykonanych prac na rowie od ul. Kolejowej w stronę Niewierza, który to został poszerzony i pogłębiony. Tadeusz Zimny mówił o częściowym czyszczeniu rowów indywidualnie przez rolników. Nadmienił również o uczestnictwie w spotkaniu z przedstawicielami Spółki Wodnej, gdzie to podniesiono konieczność wykonywania prac odtwórczych rowów po wieloletnich zaniedbaniach.

- zwróciła uwagę na konieczność udrożnienia przepustu przez ul. Jana Pawła II znajdującego się w pobliżu cmentarza - odp. Tadeusza Zimnego: w tym rejonie jeszcze nie były wykonywane prace.

Zastępca Wójta mówił, że w porozumieniu ze Spółką Wodną przygotowywany jest program o kopaniu przepustów; na następny rok (na wiosnę) ma zostać sporządzona lista przepustów.

Wojciech Kukułka zawnioskował o odtworzenie przepustu na drodze Duszniki - Chełmno na odcinku gdzie droga skręca na Niewierz. Radny powiedział, że przed siedmioma latami po remoncie drogi przepust zaginął.

W trakcie posiedzenia poruszono problematykę zaorywania rowów przez rolników oraz niskich opłat uiszczanych na rzecz Spółki Wodnej.

Bernadeta Augustyniak zainteresowana była czy zostało już wyznaczone miejsce, gdzie zostanie zlokalizowany budynek socjalny. Radna pytała również o budowę wodociągu w Dusznikach na ul. Szamotulskiej (temat podnoszony był na poprzednich posiedzeniach) oraz przebudowę dachu na budynku biblioteki. Odpowiedzi udzieliła Mirosława Szwedek, która powiedziała, że budynek socjalny będzie znajdował się w Niewierzu w pobliżu hydroforni. W temacie budowy wodociągu Skarbnik powiedziała, że Tomasz Śpiączka- Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego musi w pierwszej kolejności otrzymać pozwolenie na budowę. W odniesieniu do pytania o dach Mirosława Szwedek odpowiedziała, że jedna strona dachu została naprawiona, natomiast druga będzie dopiero robiona.

W trakcie posiedzenia podniesiono dyskusję w temacie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na remont drogi powiatowej oraz złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa przez Marzenę Frąckowiak.

O godz. 1020 posiedzenie zakończono.

Przewodniczyła

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Klińska

Członkowie Komisji:

Bernadeta Augustyniak  	……………………  	Wojciech Kukułka	……………………

Zdzisław Siemieniak		……………………

Duszniki, ……………(data podpisania protokołu)

Protokołowała: Monika Młynarek