- PROTOKÓŁ NR 24/2017

Komisji Rolnictwa i Budżetu

z dnia 20 października 2017 r.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki o godz. 907 w składzie:

1. Przewodniczący     - Ireneusz Tylkowski

| 2. Członkowie | - Justyna Bachorz - Jadwiga Klińska - Grzegorz Pawlak (nieobecny Wojciech Kukułka) |
| --- | --- |

zebrali się w salce Urzędu Gminy.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Posiedzenie otworzył oraz poprowadził przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Ireneusz Tylkowski.

W czasie posiedzenie członkowie komisji wysłuchali Grażyny Gołaś- Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego (dalej RRG), która przedstawiła wykonanie inwestycji zaplanowanych w 2017 r. Grażyna Gołaś powiedziała, że najważniejszą inwestycją do wykonania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku (na początku listopada Urząd przystąpi do odbioru inwestycji).

Kierownik powiedziała, że pozostałe zrealizowane inwestycje to:

- remont ul. Parkowej w Dusznikach

- remonty ulic w Chełminku, Niewierzu i Ceradzu Dolnym

- zakup cysterny

- projekt przepompowni w Grzebienisku

- rozpoczęto budowę garażu na oczyszczalni ścieków w Dusznikach

- wykonano klimatyzację w Urzędzie

- przekazano dofinansowanie na zakup samochodu służbowego dla policji

- zakupiono sprzęt dla OSP.

Grażyna Gołaś powiedziała, że zagrożona jest budowa spinki wodociągowej na ul. Broniewskiego w Dusznikach, która umożliwiłaby przeczyszczenie wodociągu, ponieważ mieszkańcy narzekają na złą jakość wody.

W 2017 roku zostanie wykonany:

- chodnik przy ul. Długiej w Podrzewiu (projekt już jest gotowy)

- w trakcie opracowywania jest budynek socjalny – podpisano umowę z wykonawcą.

Grażyna Gołaś dodała, że z funduszy sołeckich:

- wykonano projekty remontów dróg

- wykonano remont pomieszczenia na świetlicę w Grodziszczku

- do budowy pozostały lampy w Sędzinku - projekt i wykonanie.

Grzegorz Pawlak podniósł temat posadowienia lampy przy drodze z Zakrzewka do Sędzinka. Tadeusz Zimny wyjaśnił, że mieszkańcy zdecydowali o lokalizacji lampy.

Radny zainteresowany był czy zostaną zamontowane kolejne lampy w Sędzinku. Grzegorz Pawlak zaznaczył, że zadanie w budżecie obejmowało ul. Bukowską. Odpowiedzi udzielił Tadeusz Zimny, który powiedział, że w przyszłym tygodniu będą prowadzone rozmowy z Eneą czy możliwe jest usytuowanie lamp na słupach.

Grażyna Gołaś powiedziała, że wykonano:

- oświetlenie we Wilkowie na ul. Poznańskiej

- dwie lampy w Grzebienisku na ul. Miodowej

- lampę w Sękowie na ul. Polnej

- 3 lampy we Wilkowie

- 5 lamp na ul. Bukowskiej

- 4 lampy w Grzebienisku na ul. Kwiatowej.

Grażyna Gołaś powiedziała, że do zadań wynikających z realizacji funduszu sołeckiego należała:

- modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Na Wzgórzu we Wilczynie - wykonano

- opracowanie dokumentacji w zakresie budowy wodociągu na ul. Szamotulskiej w Dusznikach – zostanie wykonany, na chwilę obecną oczekuje się na wydanie pozwoleń przez Wojewodę oraz przez Starostę Szamotulskiego

- opracowanie dokumentacji w Chełminku- wykonano.

Ireneusz Tylkowski pytał, czy po wichurach były zgłaszane szkody.

Kierownik RRG odpowiedziała, że do Wojewody zgłaszane były dwa rodzaje szkód:

- w związku z porywistym wiatrem – orkanem Ksawery

- deszczami nawalnymi (złożono ok. 60 wniosków).

Grażyna Gołaś odpowiadając na pytanie Grzegorza Pawlaka powiedziała, że rozpoczęto prace związane z wykonaniem kanalizacji w Sędzinku. Kierownik RRG dodała, że nie składano wniosków o dofinansowanie ww. inwestycji ponieważ z wsparcia mogły skorzystać tylko gminy będące w aglomeracji. W przypadku Gminy Duszniki jest zbyt mała liczba mieszkańców na 1 km sieci.

Tadeusz Zimny nadmienił, że przeprowadzono analizę możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych na rozbudowę przedszkola w Sędzinku, która nie wykazała wzrostu demograficznego.

Grzegorz Pawlak zaznaczył, że w momencie składania wniosków o dofinansowanie, informował kto mógłby sporządzić dokumentację przez co możliwe byłoby uzyskanie funduszy.

Mirosława Szwedek omówiła projekty uchwał w sprawie:

    - zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

W trakcie omawiania ww. projektu uchwały Mirosława Szwedek poinformowała o przekazywaniu dużej części środków finansowych na uczestniczenie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy. Skarbnik zaproponowała przygotowanie zestawienia zawierającego szczegółowe informacje na ww. temat.

Justyna Bachorz zaproponowała dofinansowanie zakupu samochodu, którym możliwe byłoby dowożenie posiłków do przedszkoli.

    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024

    - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

    - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

    - ustalenia stawek podatku od środków transportowych

    - obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

    - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

    - przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2018

Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym informację o wyniku konsultacji społecznych. Mirosława Szwedek powiedziała, że w konsultacjach wzięło udział 17 osób reprezentujących 13 podmiotów. Uwagi zgłoszone w  trakcie spotkania konsultacyjnego zostały uwzględnione w projekcie Programu.

    - nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki.

Grażyna Gołaś omówiła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Kierownik RRG poinformowała radnych, że wykaz przystanków komunikacyjnych jest nadal weryfikowany, przed sesją zostanie radnym przekazany kompletny załącznik nr 1. Grażyna Gołaś dodała, że od przewoźników nie będzie pobierana opłata za zatrzymywanie się na przystankach.

W trakcie posiedzenia podniesiono kwestię zmiany organizacji ruchu w Brzozie oraz nieopłatnego korzystania z przystanków.

Następnie Mirosława Szwedek omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Skarbnik powiedziała, że w ciągu 30 dni od podjęci lipcowej uchwały żaden z mieszkańców nie złożył wymaganego oświadczenia. We wrześniu zostało zorganizowane spotkanie, w którym wzięli udział mieszkańcy ul. Broniewskiego zainteresowani kupnem nieruchomości. Mirosława Szwedek poinformowała radnych, że cena za zakup garaży będzie niższa od tej, którą podawano na wcześniejszych posiedzeniach, ponieważ m.in. bramy oraz posadzki nie powinny być wyceniane. Grażyna Gołaś powiedziała, że na chwilę obecną jedna osoba nie złożyła wymaganego oświadczenia, co wiąże się z koniecznością zmiany projektu uchwały (osiem garaży zostanie sprzedanych w trybie bezprzetargowym, natomiast dwa w trybie przetargu).

Grażyna Gołaś wyjaśniła zasadność podjęcia projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Duszniki”. Kierownik RRG powiedziała, że projekt został uzgodniony z Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Inspektorem Sanitarnym, a także pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Na zakończenie posiedzenia radni zostali poinformowani, że Zarząd Wojewódzki wydał decyzję, by 
o 1 % ograniczyć pyłowość, aczkolwiek Urząd nie dysponuje informacją jakie jest faktyczne zapylenie.

Po wyczerpaniu tematów o godz. 1122 posiedzenie zakończono.

| Protokołowała: Monika Młynarek Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady | Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu Ireneusz Tylkowski |
| --- | --- |