Protokół Nr 8/2011

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

z dnia 9 listopada 2011 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Duszniki w składzie:

- Przewodniczący 	- Marian Kaźmierowski

- Członkowie		- Krystyna Martyniec

- Barbara Jóźwiakowska

- Ryszard Krawczyk

zebrała się w celu:

- Kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Przyjęcia planu pracy komisji na rok 2012.

- Kontroli inwestycji – budowy sali gimnastycznej w Dusznikach

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do Protokołu (nieobecna usprawiedliwiona Jadwiga Klińska).

Przewodniczący Marian Kaźmierowski przywitał obecnych, a następnie przystąpił do realizacji kolejnych punktów zaplanowanego porządku posiedzenia.

Ad. 1

Zgodnie z planem pracy komisji Rewizyjnej na rok 2011 przeprowadzona została kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach. Sprawozdanie z działalności GKRPA przedstawił Tomasz Ćwian – członek Komisji (szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2). I tak: budżet na rok 2011 zaplanowany na kwotę 164.000,- zł, wykony został w wysokości 104.719,- zł (stan na dzień 30.09.11r.), natomiast planowany budżet na rok 2012 to 100.000,- zł. – co stanowi ok. 61% budżetu roku bieżącego. Powyższe wynika z drastycznego zmniejszenia wpływów na konto GKRPA, w związku z rezygnacją prowadzenia wielu punktów sprzedaży alkoholu.

W dalszej części posiedzenia Maciej Tepper – członek komisji – odpowiadał na pytania radnych, z zakresu problematyki narkomanii i uzależnień od alkoholu na terenie Gminy Duszniki.

Ad. 2

Przystąpiono do opracowania planu pracy komisji Rewizyjnej na rok 2012. Po przedyskutowaniu poszczególnych propozycji, przyjęto jednogłośnie plan pracy, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia. (Załącznik Nr 3)

Ad. 3

Wójt Adam Woropaj omówił zaawansowanie w pracach gminnej inwestycji pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej w Dusznikach”.

Wójt poinformował, iż realizacja inwestycji rozpoczęta została jeszcze w ubiegłym roku. Zgodnie z podpisaną umową, sala winna być wybudowana i oddana do użytku do końca roku 2011. Firma, która wygrała przetarg na to zadanie, znalazła się jednak w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i nie jest w stanie wywiązać się z powyższego. W roku bieżącym, w ramach realizacji umowy przez jednego z podwykonawców, zostały jedynie wbite –przewidziane w projekcie – pale pod fundamenty, co uzasadnione było podmokłym terenem.

Biorąc powyższe pod uwagę, Gmina analizuje sytuację prawną w kwestii możliwości zerwania umowy z wykonawcą.

Na koniec wójt podkreślił, że prawdopodobnie będą dokonane zmiany projektu dotyczącego wskazanej inwestycji, w celu ewentualnego uniemożliwienia wygrania przetargu przez tą samą nierzetelną Firmę.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono

Sporządziła

Beata Kontusz-Iwańczuk				      Przewodniczył i protokołował

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Kaźmierowski