- PROTOKÓŁ NR 34/2014

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Duszniki w składzie:

1.Przewodniczący      -  Marian Kazimierowski

2. Członkowie            -   Krystyna Martyniec

-   Barbara Jóźwiakowska

-   Ryszard Krawczyk

-   Jadwiga Klińska.

zebrała się w celu przeprowadzenia kontroli kompleksowej Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Przewodniczący Marian Kaźmierowski przywitał członków komisji oraz obecnego kierownika KZB Tomasza Śpiączkę oraz główną księgową Grażynę Czapracką, a następnie przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku posiedzenia. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zgodnie z planem pracy komisji Rewizyjnej na rok 2014 przeprowadzona została kontrola Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Kierownik Tomasz Śpiączka omawiając sprawozdanie z działalności KZB w Dusznikach za 2013 rok,  przedstawił kolejno:

- Zadania jakie zrealizowano w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej, do których należały:

- wykonanie wymiany sterowania na SUW w Dusznikach;

- wykonanie wymiany sieci z przyłączami o dł. 200 m w Dusznikach;

- wykonanie sieci o dł. Ca 100 m. w Wierzei;

- wykonanie wymiany rurociągu w drugiej studni głębinowej w Dusznikach;

- wykonanie wymiany pokrycia dachowego na stacji wodociągowej w Dusznikach;

- wykonanie sieci wodociągowej w Grzebienisku o dł. 792 m;

- wykonanie sieci wodociągowej w Kunowie o dł. 1.380 m.;

- wykonanie operatu wodnoprawnego i wydanie nowej decyzji na pobór wód podziemnych na SUW w Kunowie.

- Dokumenty związane z oczyszczalnią, z których wynika, że sprzedano 365 833m wody. Natomiast w roku 2013 odebrano ogółem 157 753 m ścieków , z czego 153 908 pochodzi z kanalizacji, a 3 827 m to ścieki dowożone.

Wśród zadań zrealizowanych w 2013 r. – związanych z oczyszczalnią – kierownik wymienił:

- wykonanie aktualizacji oprogramowania do zdalnej pracy stacji próżniowej w Dusznikach;

- zakup nowego beczkowozu;

- zakup nowego samochodu VW Caddy do brygady kanalizacyjnej;

- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Dusznikach o dł. ca 42 m;

- wykonanie dwóch studni kanalizacji podciśnieniowej w Dusznikach.

- Dokumentację dotyczącą wysypiska. Kierownik poinformował, że w pierwszym półroczu 2013 roku zebrano 6.505 pojemników 110 l. i 669 pojemników 1100 l., od indywidualnych gospodarstw i podmiotów gospodarczych. Natomiast od drugiego półrocza 2013 zakład wywozi jedynie odpady od podmiotów gospodarczych: 1.308 pojemników 110 l.  i 829 pojemników 1.100 l.

Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w 2013 r., kierownik wymienił przystąpienie do rekultywacji składowiska odpadów w zakresie ;

- rozplanowanie i niwelacja składowiska ;

- zbudowanie warstwy izolacyjnej z gliny;

- wykonanie warstwy filtracyjnej z żwiru;

- demontaż  wagi i budynku socjalnego.

- Obecną sytuację, dotyczącą lokali komunalnych oraz zrealizowane inwestycje w tym zakresie.

Dalej kierownik Tomasz Śpiączka przedstawił Komisji dane, dotyczące zatrudnionych pracowników (ilości zatrudnionych i pełnionych funkcji).

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach za rok 2013 rok, omówiła główna księgowa Grażyna Czapracka.

Podczas kontroli udostępnionych dokumentów, radni nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna dokonała również przeglądu utrzymania placu, garaży i magazynu oraz pomieszczenia socjalnego dla pracowników.

Powyższe oceniono pozytywnie.

Po wyczerpaniu tematu posiedzenie zakończono.

Przewodniczył i protokołował

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Każmierowski

- Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Krystyna Martyniec  .................................... 	3. Jadwiga Klińska......................................

- Barbara Jóźwiakowska  ...............................	4. Ryszard Krawczyk……..........................

Sporządziła

Beata Kontusz-Iwańczuk