Projekt pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Plan Gospodarki

Niskoemisyjnej

Gmina Duszniki

Toruń, maj 2015 r.

Spis Treści

I. STRESZCZENIE	4

II. WSTĘP	7

II.1. Dlaczego potrzebny jest nam plan gospodarki niskoemisyjnej?	7

II.2. Podstawy prawne opracowania Planu	8

II.3. Analiza dokumentów strategicznych oraz ram prawnych dla gospodarki niskoemisyjnej	8

Dokumenty na poziomie międzynarodowym	9

Dokumenty na poziomie krajowym	13

Dokumenty na poziomie regionalnym	21

Dokumenty na poziomie lokalnym	26

II.4. Metodologia	27

III. ANALIZA STANU OBECNEGO	31

III.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY	31

III.2. Demografia	33

III.3. Gospodarka	35

III.4. Infrastruktura techniczna	37

III.5. ENERGETYKA	39

III.5.1. Elektroenergetyka	39

III.5.2. Odnawialne źródła energii	39

III.5.3. Gazownictwo	39

III.5.4. Ciepłownictwo	40

III.6. STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	40

III.7. KOMUNIKACJA	42

III.8. GOSPODARKA ODPADAMI	44

IV. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	46

IV.1. Energetyka	46

IV.2. Budownictwo, mieszkalnictwo, gospodarka komunalna oraz ciepłownictwo	47

IV.3. Jakość powietrza	48

IV.4. Transport	50

V. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE	51

VI. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA	54

VI.1. Bilans emisji z obszaru gminy Duszniki	57

VI.2. Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji	59

VII. ANALIZA SWOT	60

VIII. WIZJA I MISJA	63

IX. CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE	65

X. PLAN DZIAŁAŃ DO ROKU 2020	68

X.1. Działania wynikające z długoterminowej strategii	70

X.2. Działania krótko/średnioterminowe	80

X.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy	85

XI. MONITORING I RAPORTOWANIE POSTĘPÓW	88

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ	91

XIII. PODSUMOWANIE	93

XIV. BIBLIOGRAFIA	94

XV. SPIS MAP	95

XVI. SPIS TABEL	95

XVII. SPIS WYKRESÓW	96

XVIII. Indeks źródeł	97

# STRESZCZENIE

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o charakterze strategicznym/operacyjnym, którego celem jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych na poziomie gmin. Dokument wskazuje kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Polskie miasta i gminy na szeroką skalę przystąpiły do walki z globalnym ociepleniem na początku 2014 roku. Z pomocą środków, pochodzących z dotacji Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostaną stworzone plany gospodarki niskoemisyjnej, których celem jest:

- oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych;

- zaplanowanie możliwych działań, ograniczających te emisje;

- uwzględnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych w planowanych inwestycjach;

- znalezienie źródeł współfinansowania przedsięwzięć proekologicznych.

PGN ma się przyczynić się także do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, cel główny PGN dla Gminy Duszniki został określony jako: Poprawa jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym Gminy Duszniki jako efekt wdrożenia działań niskoemisyjnych w segmencie publicznym oraz prywatnym.

Wskazane zostały także następujące cele strategiczne:

- Cel strategiczny 1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji znajdujących się na terenie gminy,

- Cel strategiczny 2 Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii,

- Cel strategiczny 3 Efektywna produkcja i dystrybucja energii,

- Cel strategiczny 4 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących 
z transportu,

- Cel strategiczny 5 Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu ich działań na jakość powietrza.

Plan uwzględnia bardzo wiele obszarów funkcjonowania gminy – mieszkalnictwo, transport, gospodarkę odpadami czy produkcję energii cieplnej i elektrycznej; uwzględniać ma również tzw. niską emisję, czyli  emisję powodowaną przez transport publiczny i prywatny, emisję pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Wszystkie te dziedziny ludzkiej aktywności powodują wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i tym samym negatywnie wpływają na komfort i zdrowie mieszkańców.

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki zostały uwzględnione działania mające na celu ograniczaniu emisji z powyższych obszarów jak i planowane działania na rzecz ekologicznej edukacji mieszkańców oraz promocji zachowań proekologicznych.  Działania zostały przedstawione w perspektywie krótko/średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ustalone zostały również zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.

W wyniku przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji określono, że sumaryczna emisja w roku bazowym (tj. 2011) wyniosła 42 047,41  Mg CO2.

W wyniku realizacji działań ujętych w PGN dla gminy Duszniki możliwe będzie ograniczenie emisji na poziomie 1933,82 CO2 i ostatecznie emisja w 2020 roku wyniesie 40113,59 Mg CO2, co oznacza redukcję na poziomie 4,6%.

Zużycie energii finalnej w Gminie Duszniki w roku 2011 wyniosło 101 395 MWh Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na zaoszczędzenie 2 812,91 MWh energii, co stanowi redukcję zużycia energii finalnej 
o 19,69% w stosunku do roku bazowego.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia energii finalnej w Gminie w roku 2011, proponowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania umożliwią zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 2041 MWh energii rocznie do roku 2020, co stanowi wzrost o 2,01%.

Z uwagi na stwierdzone w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, do której należy Gmina Duszniki, przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza zaplanowane zostały działania naprawcze, w tym w szczególności:

- działania termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła,

- likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej,

- obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez likwidację urządzeń na paliwa stałe,

- współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.

Zaplanowane aktywności związane z monitoringiem i ewaluacją PGN gwarantują, że planowane działania i wynikająca z nich redukcja emisji będą na bieżąco kontrolowane 
i – w razie potrzeby – zostaną podjęte stosowne działania korygujące bądź naprawcze.

Bez wątpienia realizacja PGN powinna pomagać w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki gminy, a także wpływać pozytywnie na szanse rozwoju społeczeństwa lokalnego.

# WSTĘP

## Dlaczego potrzebny jest nam plan gospodarki niskoemisyjnej?

W ostatnich latach skutki globalnego ocieplenia stały się wyczuwalne dla każdego człowieka – przesuwają się strefy opadów, co powoduje powodzie w rejonach, gdzie one nie występowały; duże rejony Ziemi stepowieją, co negatywnie wpływa na produkcję rolną; bardzo szybko zwiększa się liczba gwałtownych burz i orkanów, które powodują straty w ludziach i infrastrukturze. Makroekonomiczne koszty globalnego ocieplenia są szacowane nawet na kilkaset miliardów EURO rocznie. Główną tego przyczyną jest gwałtowny wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze w ostatnich 150 latach. Zakłada się, że to działania człowieka są odpowiedzialne za wzrost emisji. Dlatego rządy większości państw zdecydowały się na działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Między innymi z tych powodów doszło do podpisania w 1992 roku międzynarodowej Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która określała zasady współpracy państw w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Unia Europejska wiedzie wiodącą rolę w określaniu celów redukcyjnych oraz wdrażaniu nowych polityk, dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej ponad 10 lat temu, więc problem ten dotarł również do nas, wymuszając zmiany w obszarze wytwarzania energii czy „uszczelniania” procesów produkcyjnych.

Zgodnie z tendencją międzynarodową działania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym podejmowane są na coraz niższych poziomach organizacyjnych społeczeństw. W pierwszej kolejności były to rozmowy globalne na arenie międzynarodowej, następnie konkretne zobowiązania poszczególnych państw, wreszcie systemy typu cap-and-trade (jak europejski ETS), które nakładały limity emisyjne na konkretne przedsiębiorstwa. Plany gospodarki niskoemisyjnej są kolejnym krokiem w tym kierunku, przenosząc część ciężaru walki z globalnym ociepleniem na samorządy lokalne. Największa „rezerwa emisyjna”, tj. obszar, w którym jest jeszcze najwięcej miejsca na ograniczanie emisji, to społeczeństwo.  I właśnie poprzez odpowiednie gospodarowanie zasobami wspólnot lokalnych można jeszcze osiągnąć znaczące efekty.

Działania nawet jednego człowieka mają wpływ na ilość emisji gazów cieplarnianych, uwalnianych do atmosfery, a także na zmiany klimatyczne. Gdy zużywamy energię elektryczną, do atmosfery trafia dwutlenek węgla, uwolniony podczas spalania węgla  w elektrowni. Dla przykładu - gotowanie w jak najmniejszej ilości wody i korzystanie  z przykrywek może obniżyć zużycie prądu, potrzebnego na gotowanie, nawet o 15%. Używanie garnków o średnicy większej o 2 cm od wielkości płyty grzejnej zaoszczędzi nawet 20% energii. Regularne usuwanie kamienia z czajnika elektrycznego to mniejsze o 10% zużycie prądu. Z kolei szron o grubości 7mm spowoduje dwukrotnie większy pobór energii przez zamrażarkę.

Bank Światowy w swoim raporcie z 2011 roku zauważył, że Polsce udało się w latach 90-tych ubiegłego wieku przekształcić z gospodarki centralnie planowanej w ekonomię wolnorynkową i w najbliższych latach z powodzeniem może przekształcić ją w gospodarkę niskoemisyjną. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie niskoemisyjności, rozwoju opartego na efektywności energetycznej, wykorzystaniu energii odnawialnej oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji umożliwią regionom walkę ze zmianami klimatycznymi przy jednoczesnym pobudzeniu gospodarki i tworzeniu nowych miejsc pracy.

## Podstawy prawne opracowania Planu

Zgodnie z przepisami polskiego czy unijnego prawa jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest to więc dobrowolna inicjatywa władz lokalnych.

Jednakże po przyjęciu PGN przez Radę Gminy będzie on miał charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia.

## Analiza dokumentów strategicznych oraz ram prawnych dla gospodarki niskoemisyjnej

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są spójne z priorytetami i celami dokumentów  na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

## Dokumenty na poziomie międzynarodowym

Kwestia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych od wielu lat stanowi kluczowy temat spotkań i wypracowanych porozumień międzynarodowych. Kluczowym dokumentem warunkującym konieczność podjęcia prac nad zagadnieniem emisji zanieczyszczeń powietrza jest Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, która została podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro  w 1992 roku. Pierwsze szczegółowe informacje są rezultatem trzeciej konferencji z 1997 roku, która odbyła się w Kioto. Ratyfikowany tam Protokół jest kluczowym uzupełnieniem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Na mocy zapisów Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych przeciętnie o 5,2 % do 2012 roku. Dodatkowo począwszy od 2020 roku globalna emisja winna spadać w tempie 1 - 5 % rocznie, tak aby w 2050 roku osiągnąć poziom o 25 - 70 % niższy niż aktualnie.

Bazę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program Ochrony Klimatu (ECCP), który jest zintegrowaniem dobrowolnych przedsięwzięć, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych, a także programów informacyjnych. Wraz z końcem 2006 roku Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia celów Protokołu z Kioto. W tym celu postanowiono wdrożyć pakiet klimatyczno-energetyczny, którego cele szczegółowe prezentują się następująco:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do bazowego 1990 roku;

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20%, w tym 10% stanowi udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych;

- wzrost efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Działania związane z realizacją wskazanych celów przypisane są w dużej mierze jednostkom samorządu terytorialnego. To właśnie władze lokalne, odpowiedzialne za konsumpcję 80% energii przekładającej się na emisję gazów cieplarnianych, stoją przed największym wyzwaniem ochrony środowiska.

W styczniu 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 roku, w którym zaproponowano:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 % do 2030 roku;

- zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 27%;

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 30% w stosunku do 2005 roku;

- przyjęcie poniższych ram zależne jest od poparcia państw członkowskich  i obecnie znajduje się na etapie negocjacji.

Potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki w zakresie racjonalizacji zużycia energii została mocno wyartykułowana w wydanej w 2005 roku „Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków”. Dokument zawiera szereg korzyści z propagowana systemowego podejścia do tematu ograniczania emisji – oprócz zmniejszenia zużycia energii i odnotowaniu oszczędności z tego wynikających, wśród pozytywnego oddziaływania wskazano poprawę konkurencyjności oraz zwiększenie zatrudnienia.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodny jest również z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa CAFE uchwalona przez Parlament Europejski i Radę 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008) została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 460). Dokument konstytuuje normy jakości powietrza dotyczące pyłu zawieszonego PM2,5 i innych substancji oraz mechanizmy zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Normowanie określone zostało w formie wartości docelowej, dopuszczalnej oraz oddzielnego wskaźnika dla obszarów miejskich. Nadrzędnym celem Dyrektywy CAFE jest zidentyfikowanie i określenie dążeń dotyczących jakości powietrza, w następstwie czego nastąpi uniknięcie, zapobieżenie lub ograniczenia szkodliwych oddziaływań na zdrowie ludzi i środowisko. 18 grudnia 2013 roku przyjęto nowy pakiet odnoszący się czystego powietrza, aktualizujący funkcjonujące przepisy i dalej redukujący szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, elektrowni i rolnictwa w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Składa się on z następujących elementów:

- nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki mające za zadanie zagwarantowanie osiągnięcia obecnych celów w perspektywie krótkoterminowej i nowych celów w zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030 oraz środków uzupełniających służących ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza, wspieraniu badań i innowacji oraz promowaniu współpracy międzynarodowej;

- dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi krajowymi poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń;

- wniosku odnoszącego się do nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie zanieczyszczeń powodowanych przez średniej wielkości instalacje energetycznego spalania, takie jak indywidualne kotłownie dla bloków mieszkalnych lub dużych budynków oraz małych zakładów przemysłowych.

Specjaliści szacują, że do 2030 roku, w zestawieniu z dotychczasowym scenariuszem działania, pakiet dotyczący czystego powietrza pozwoli na uniknięcie 58 tys. przedwczesnych zgonów, uchroni 123 tys. km2 ekosystemów przed zanieczyszczeniem azotem, 56 tys. km2 obszarów chronionych Natura 2000 przed zanieczyszczeniem azotem, 19 tys. km2 ekosystemów leśnych przed zakwaszeniem.

Kolejnym istotnym aktem prawnym regulującym kwestie energetyczne jest Dyrektywa IED Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku  w sprawie emisji przemysłowych (Dz.Urz. UE L 334 d 17.12.2010). Dyrektywa weszła  w życie dnia 6 stycznia 2011 r. IED kładzie szczególny nacisk na zintegrowane podejście do ochrony środowiska, które ma kierować do zapobiegania lub przynajmniej ograniczenia powstawania zanieczyszczeń, w głównej mierze poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących działalności produkcyjnej. W myśl przepisów, państwa UE zobowiązane są do podjęcia środków prowadzących do zagwarantowania, iż żadna instalacja, obiekt energetycznego spalania tudzież spalania bądź współspalania odpadów nie mogą być eksploatowane bez pozwolenia. Dyrektywa wprowadziła wyraźny wzrost standardów emisyjnych dla dużych źródeł spalania paliw (o mocy większej aniżeli 50 MW) w zakresie SO2, NOx,  a także pyłów.

PGN zgodny jest również z innymi regulacjami unijnymi dotyczącymi efektywności energetycznej, które stopniowo transponowane są do prawodawstwa państw członkowskich, a ich wykaz przedstawia Schemat I.

Schemat I Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej

## Dokumenty na poziomie krajowym

Przy przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wzięto pod uwagę następujące dokumenty na szczeblu krajowym:

- ustawę z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 594 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1235 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011, Nr 94, poz. 551 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 199 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2014, Nr 0, poz. 712 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, Nr 0, poz. 184 z późn.zm.),

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1409 z późn.zm.),

- Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,

- Strategiczny Plan Adaptacji – SPA 2020,

- Poradnik "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)",

- Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP),

- Politykę energetyczną Polski do 2030 roku,

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

- Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej,

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,

- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Poniżej nakreślono główne cele zawarte w wybranych dokumentach strategicznych  w kontekście planów gospodarki niskoemisyjnej.

Ustawa prawo energetyczne

Kluczowym aktem prawnym szczebla krajowego w dziedzinie energetyki jest ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r., poz. 1059, ze zm.) oraz powiązane z nią rozporządzenia głównie Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska. Niniejszy dokument w sposób szczegółowy określa zasady kreowania polityki energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia oraz użytkowania paliw i energii, w tym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, a także precyzuje organizacyjną hierarchię w sprawach gospodarki paliwami i energią. Celem ustawy jest stworzenie podwalin do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw, rozkwitu konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.

Ustawa o efektywności energetycznej

Aktem wdrażającym Dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych do polskiego prawa jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011, Nr 94, poz. 551).

Ustawa ta stwarza ramy prawne systemowego podejścia do kwestii poprawy efektywności energetycznej gospodarki, prowadzących do wykreowania wymiernych oszczędności energii. Działania te koncentrują się w trzech głównych obszarach:

- zwiększenie oszczędności energii przez odbiorcę końcowego;

- zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;

- zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ustawa nakreśla konkretne zadania dla różnych interesariuszy życia publicznego, które poprzez podejmowanie czynności związanych z wdrażaniem inicjatyw promujących efektywność energetyczną realizują krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001÷2005). Dokument sankcjonuje ponadto  system świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”  z określeniem zasad ich uzyskania i umorzenia.

Ustawa prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn.zm.) stanowi podstawowy dokument prawny określający zasady ochrony środowiska, a także warunki korzystania z jego zasobów. Treść ustawy obejmuje podstawowe przepisy w zakresie jakości powietrza. Jako szczegółowe formy realizacji wspomnianego zadania ustawa określa:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;

- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031). Tabela I i Tabela II zawierają szczegółowe wytyczne dla pyłu PM10, PM2,5 i benzo(α)piranu.

Tabela I. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń

| Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu w µg/m3 | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM2,5 | rok kalendarzowy | 25 | - | 2015 |
|  |  | 20 | - | 2020 |
| pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 | 35 razy | 2005 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 2005 |
| benzo(α)piren | rok kalendarzowy | 1 ng/m3 | - | 2013 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Tabela II. Poziomy informowania i poziomy alarmowe dla pyłów

| Nazwa substancji | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom w powietrzu w µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 300 | Poziom alarmowy |
|  |  | 200 | Poziom informowania |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument został przyjęcie przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku. Określa on priorytetowe kierunki działań na rzecz efektywności i bezpieczeństwa energetycznego (opartego na własnych zasobach surowców), zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Główne narzędzia realizacji aktualnie obowiązującej polityki energetycznej na szczeblu samorządów gminnych i przedsiębiorstw energetycznych to:

- planowanie przestrzenne zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej;

- ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględniające priorytety polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);

- wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, 
w tym funduszy europejskich.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zakłada, że bezpieczeństwo energetyczne kraju będzie oparte w głównej mierze o własne zasoby, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Ograniczenie dla wykorzystania węgla stanowi polityka ekologiczna, skłaniająca się ku redukcji emisji dwutlenku węgla. Warunkuje to konieczność rozwoju czystych technologii węglowych (tj. m.in. wysokosprawnej kogeneracji). Polityka energetyczna do 2030 zakłada ponadto, że udział OZE w łącznym zużyciu w Polsce, ma wzrosnąć do 15 % w 2020 roku oraz do 20 % w roku 2030. Jako element dodatkowy projektuje się także osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

„Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski” został przyjęty w 2007 roku i stanowił realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parla-mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument przedstawia kierunkowe cele w zakresie efektywności energetycznej:

- oszczędność energii finalnej do 2016 roku, w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia w ciągu roku;

- oszczędność energii  finalnej w 2010 roku o 2% – cel miał charakter orientacyjny i stanowił ścieżkę dochodzenia do osiągnięcia celu przewidzianego na 2016 rok.

Drugi Krajowy Plan został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2012 roku i podtrzymuje krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na poziomie 9%, jednocześnie nadmieniając że poziom zrealizowanych, jak i planowanych oszczędności energii finalnej przekroczy wyznaczony cel. W ramach dokumentu wyszczególniono szeroką paletę działań służących realizacji przytoczonych celów, wśród których można wymienić zadania termomodernizacji i remontów w sektorze mieszkalnictwa, zarządzanie energią w obiektach podmiotów sektora finansów publicznych, dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych 
w przedsiębiorstwach czy wymianę floty w zakładach komunikacji miejskiej.

Krajowy plan działań w zakresie odnawialnych źródeł energii

Rada Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 roku przyjęła dokument pn. „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, będący odpowiedzią na art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa on przewidywane końcowe zużycie energii brutto w układzie sektorowym, tj. w ciepłownictwie, chłodnictwie, elektroenergetyce i transporcie. W dokumencie zawarto także wytyczne dotyczące współpracy między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowanej nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategii ukierunkowanej na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środków, które należy podjąć w celu wypełnienia odpowiednich zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. określono na poziomie 15%. Przewidywany rozkład wykorzystania OZE w układzie sektorowym wygląda następująco:

- 17,05% – dla ciepłownictwa i chłodnictwa (systemy sieciowe i niesieciowe);

- 19,13% – dla elektroenergetyki;

- 10,14% – dla transportu.

Zapisy dokumentu szczególny nacisk kładą na rozwój odnawialnych źródeł energii 
w obszarze elektroenergetyki – głównie w zakresie źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie, jak również zakłada zwiększony wzrost ilości małych elektrowni wodnych. W obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa przewiduje się utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu rozkwitu geotermii oraz wykorzystania energii słonecznej. W przypadku transportu zakłada się zwiększanie udziału biopaliw i biokomponentów.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 roku i określa cele oraz kierunki polityki zagospodarowania kraju. Jako cel strategiczny przyjęto efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych.

Do pozostałych celów należy:

- podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski 
w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności;

- poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów;

- poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;

- kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;

- zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne 
i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;

- przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 roku, a jego zapisy wskazują cele i priorytety polityki w Polsce tj. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Jest to najważniejszy program w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r. Zbieżność  założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z omawianym dokumentem dotyczy następujących zapisów Strategii: poprawa efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii, rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania OZE, poprawa stanu środowiska m.in. poprzez prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób zachęcający do zmian technologii produkcyjnych, poprawa efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały zaakceptowane w dniu 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów. Głównym zamierzeniem inicjatywy opracowania dokumentu jest chęć redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Istotą inicjatywy jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z zadań zmniejszających emisję.

Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej objęto szerokie spectrum interesariuszy, do których należą przedsiębiorcy wszystkich sektorów gospodarki, samorządy gospodarcze i terytorialne, organizacje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także do wszyscy obywatele państwa.

Celem głównym programu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Osiągnięciu celu głównego będą towarzyszyć cele szczegółowe:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii – związany z dywersyfikacją źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu – zakłada dążenie do określenia mixu energetycznego, który będzie najbardziej skuteczny w kwestii realizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej strony najkorzystniejszy ekonomicznie, oraz powstanie nowych branż przemysłu efektywnie wspierających ten rozwój, a co za tym idzie nowych miejsc pracy;

- poprawa efektywności energetycznej – dotycząca przedsiębiorstw energetycznych i gospodarstw domowych – zakłada działania z zakresu ujednolicenia poziomu infrastruktury technicznej, termomodernizacji infrastruktury mieszkalnej, zaostrzenia standardów w stosunku do nowych budynków, wprowadzania budynków pasywnych oraz modernizacji obecnie funkcjonującej sieci energetycznej;

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami – związana ze skutecznym pozyskiwaniem i racjonalnym wykorzystywaniem surowców 
i nośników energii oraz wdrożeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań;

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych – zakłada wykorzystanie nowych technologii, głównie czystych technologii węglowych, uwzględniających aspekty efektywności energetycznej, gospodarowania surowcami i materiałami oraz efektywnego gospodarowania odpadami;

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami – zakłada prowadzenie działań w zakresie zbiórki, odzysku 
i recyklingu odpadów, co w efekcie doprowadzi do rozwoju bardziej efektywnych i innowacyjnych technologii;

- promocja nowych wzorców konsumpcji – konieczne jest wdrażanie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz wykształcenie właściwych postaw społecznych we wczesnym etapie kształcenia, a środkiem realizacji powyższego celu jest zmiana niekorzystnych trendów konsumpcji i produkcji, poprawa efektywności wykorzystywania zasobów środowiska (nieodnawialnych 
i odnawialnych), troska o integralność i wydajność ekosystemów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i efektywne wykorzystanie odpadów.

Strategiczny Plan Adaptacji – SPA2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 to pierwszy dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Określa on warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Przewidziano w nim również przedsięwzięcia wykorzystujące pozytywny wpływ, jaki działania te mogą wywierać nie tylko na stan środowiska, lecz także na wzrost gospodarczy. Działania adaptacyjne, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą dokonywane poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz technologie w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Obejmują one zarówno rozwiązania techniczne, takie jak np. budowa niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. 
w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami.

Strategia wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, której nadrzędnym celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, zwracając baczną uwagę na efektywniejsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych.

## Dokumenty na poziomie regionalnym

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 kładzie szczególny nacisk na działania o tematyce środowiskowej i energetycznej. Wynikiem jest utworzenie dedykowanej osi priorytetowej – III oś priorytetowa – Energia.  Realizowana ona będzie we wszystkich sektorach dzięki wprowadzeniu następujących strategii inwestycyjnych:

- wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym;

- promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Wdrożenie przedsięwzięć dotyczących gospodarki niskoemisyjnej służy uzyskaniu wymiernych efektów na wielu płaszczyznach funkcjonowania społeczeństwa. Do kluczowych elementów docelowych można zaliczyć czynnik ekonomiczny związany 
z możliwością ograniczenia wydatków w związku ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków. Nie bez znaczenia jest również zdolność generowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co wpłynie m. in. na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Niezwykle istotny jest również aspekt społeczny łączący się z koniecznością zmiany zachowań i postaw społecznych spowodowanych zastosowaniem nowych rozwiązań i podnoszeniem wymogów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Wreszcie celem działań przewidzianych do realizacji w ramach tej osi jest pozytywny wpływ tego typu zadań na problematykę zmian klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem perspektywy do 2023 roku

Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej do 2023 roku realizowane będą poprzez strategię wdrożeniową, opracowywaną w cyklach czteroletnich. Strategia wdrożeniowa przedstawiona w niniejszym Programie ujmuje lata 2012-2015 i definiuje priorytety ekologiczne do 2015 roku oraz listę przedsięwzięć, których wykonanie pozwoli na stopniowe osiąganie założonych celów ekologicznych. Sumarycznie wskazano także przedsięwzięcia dla lat 2016-2023.

Do priorytetów ekologicznych realizowanych w ramach Programu wśród których należą te związane z PGN należą:

- ochrona przyrody;

- ochrona i zrównoważony rozwój lasów;

- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi;

- ochrona powierzchni ziemi;

- gospodarowanie zasobami geologicznymi;

- jakość wód i gospodarka wodno-ściekowa;

- jakość powietrza;

- edukacja dla zrównoważonego rozwoju;

- uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach;

- aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym.

Program Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej

W Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, w której znajduje się Gmina Duszniki określono następujące działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, które spójne są z zadaniami wyznaczonymi w niniejszym PGN:

- ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez likwidację starych kotłów (poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania elektrycznego);

- lub ograniczenie emisji (poprzez zmianę paliwa, wymianę starych kotłów na nowe niskoemisyjne);

- ograniczenie zużycia produkowanej energii i poprzez to ograniczenie emisji na obszarze przekroczeń poprzez termoizolację budynków;

- wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub wykorzystania energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania energii cieplnej.

Dodatkowo określono działania mające na celu redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 z transportu samochodowego (emisji liniowej) poprzez:

- poprawę stanu technicznego dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z dróg;

- budowę obwodnic, w celu wyprowadzenia emisji poza obszary o gęstej zabudowie;

- utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą);

- zmianę środków transportu komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym na autobusy zasilane alternatywnym paliwem gazowym CNG;

- tworzenie przyjaznych dla środowiska stref ograniczonego transportu, popularyzację transportu miejskiego oraz cyklistów.

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2017

Program jest spójny z działaniami realizowanymi bądź wspieranymi przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie:

- zapobiegania powstawaniu odpadów;

- selektywnego zbierania odpadów;

- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpiecznymi;

- propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkującym zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.

„Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku” została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2005r. Dokument ten jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej.

Strategia formułuje cel generalny oraz podporządkowane mu cele strategiczne i operacyjne. W ramach celów operacyjnych określono listy działań strategicznych, które mogą ulegać zmianom w czasie realizacji Strategii.

Strategia formułuje także cele horyzontalne, ponieważ realizacja celów strategicznych i operacyjnych nie wyczerpuje listy celów jakie należy osiągnąć w perspektywie czasowej do 2020 roku.

Celem generalnym Strategii jest poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców.

Spójność omawianego dokumentu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej wynika 
w szczególności z preferowanych typów działań, których zamierzeniem jest realizacja kluczowego z punktu widzenia ochrony środowiska celu strategicznego związanego z poprawą stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Do działań w tym obszarze należą:

- wspieranie działań zwiększających odporność środowiska;

- likwidacja miejsc szczególnego zagrożenia – „Gorących punktów”;

- działania na rzecz zwiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych wraz z ochroną przeciwpowodziową;

- poprawa stanu, zwiększanie zasobów leśnych i ich produktywności;

- porządkowanie gospodarki odpadami;

- ograniczanie akustycznego zagrożenia środowiska;

- promocja racjonalnego użytkowania surowców, w tym wody;

- poprawa bilansu wodnego regionu, w tym wzrost retencji sztucznej;

- upowszechnianie edukacji ekologicznej;

- ograniczanie emisji substancji do atmosfery;

- przeciwdziałanie erozji gleb oraz zanieczyszczaniu gruntu;

- zwiększanie zakresu i form oraz poprawa stanu przyrody;

- upowszechnianie stosowania norm ochrony środowiska w gospodarce;

- usuwanie negatywnych skutków eksploatacji surowców;

- zwiększanie udziału „energii czystej” w bilansie energetycznym, szczególnie poprzez eksploatację źródeł termalnych;

- dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług turystycznych oraz rekreacji;

- wykorzystanie dróg wodnych Wielkopolski dla gospodarki turystyki.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego

Podstawowym instrumentem polityki planowania przestrzennego w województwie jest „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”. Plan zawiera uszczegółowienia oraz wskazania dla działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Celem Planu jest zrównoważony rozwój przestrzenny jako jedna z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu.

Niniejszy Program uwzględnia szereg zapisów z Planu, ujętych w następujących zagadnieniach:

- polityka poprawy efektywności struktur przestrzennych:

  - poprawa ładu przestrzennego w obrębie struktur i obszarów;

  - kształtowanie zrównoważonej struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz minimalizacji napięć i konfliktów;

  - polityka ograniczania zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

- poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi:

  - ochrona zasobów i przywracanie walorów środowiska;

  - zachowanie, wzbogacanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej;

  - racjonalne wykorzystanie złóż kopalin;

  - racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych,

  - zagospodarowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

## Dokumenty na poziomie lokalnym

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Duszniki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Duszniki. Celem opracowania ww. dokumentu jest:

- wprowadzenie ładu energetycznego na terenie gminy,

- ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- identyfikacja i prognoza potrzeb energetycznych istniejącej oraz planowanej zabudowy,

- określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię,

- określenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów OZE w produkcji energii (Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Duszniki, 2006).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki

Studium jest zbieżne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Studium zawiera m.in. zamierzenia dot. sieci elektroenergetycznej i kierunki zmian w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Zakłada  stosowanie w celach grzewczych paliw o najniższych wskaźnikach emisyjności, w wykorzystywanie OZE. Zaleca się wykorzystanie urządzeń o wysokim stopniu sprawności (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 1995-2013).

Przewidziano również działania w zakresie odprowadzenia ścieków, w tym m.in. podłączenie kolejnych domostw do sieci kanalizacyjnej.

## Metodologia

Ramy metodologiczne opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, a także jego strukturę wyznacza dokument pt.  „Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”, przygotowany przez Komisję Europejską na potrzeby Porozumienia Burmistrzów. Choć poradnik dotyczy dokumentu pn. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii powszechnie zakłada się, że PGN jest odpowiednikiem tegoż dokumentu. Podejście to jest zbieżne ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dodatkowo przygotował swoje zalecenia dot. PGN, zawarte w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013. Zgodnie z nimi:

- zakres działań proponowanych w PGN obejmuje szczebel gminny;

- dokument dotyczy całości obszaru geograficznego gminy/gmin;

- dokument zapewnia współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym;

- plan skupia się zwłaszcza na obszarach, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej;

- plan skupia się na działaniach mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie;

- plan skupia się na działaniach mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii;

- plan zakłada spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza;

- wskazane będą mierniki osiągnięcia celów;

- określone będą w dokumencie proponowane źródła finansowania działań;

- określony będzie plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury);

- zapewniona będzie spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza);

- zapewniona będzie zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

- plan będzie wskazywał zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne, w następujących obszarach, m.in.:

- zużycie energii w budynkach/instalacjach;

- zużycie energii w transporcie;

- gospodarka odpadami;

- produkcja energii.

Jako rok bazowy „Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” zaleca przyjąć rok 1990. Jeżeli jednak samorząd nie dysponuje danymi umożliwiającymi opracowanie inwentaryzacji CO2 dla tego roku, wówczas należy wybrać najbliższy kolejny rok, dla którego można zebrać najbardziej kompletne i wiarygodne dane. Jako rok bazowy, czyli rok określający poziom odniesienia w zakresie wielkości emisji, przyjęto 2011 rok. Decyzję taką podjęto, ponieważ umożliwia to zebranie najbardziej wiarygodnych danych z kluczowego obszaru, jakim jest obszar samorządowy. Opracowano również BEI dla roku kontrolnego 2013, który ma za zadanie określić kierunek, w jakim zmierza gmina oraz trendy emisji gazów cieplarnianych.

Dane wykorzystywane do opracowania dokumentu zostały pozyskane od:

- Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Dusznikach – informacje nt. budynków użyteczności publicznej, pojazdów gminnych oraz oświetlenia;

- Urzędu Marszałkowskiego – dane dot. emisji zanieczyszczeń z przemysłu;

- Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – informacje dot. ludności, odpadów, budynków,

- Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – dane nt. transportu prywatnego na terenie gminy Duszniki;

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – informacje nt. jakości powietrza;

- G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. – dane dot. sieci gazowej na terenie gminy;

- Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) – wskaźniki emisji.

Proces zbierania danych trwał w okresie grudzień 2014 – kwiecień 2015r. Dane pozyskane od gminy umożliwiały przeprowadzenie wyliczeń oraz szacunków eksperckich dotyczących rzeczywistego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto, w przypadku braku precyzyjnych danych, wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyki publicznej (GUS) oraz inne opracowania dotyczące opisywanego obszaru, które pozwoliły na dokonanie wyliczeń szacunkowych. Powyższe źródła danych wykorzystane były do inwentaryzacji emisji z obszaru miasta i gminy za lata 2011 i 2013.

Kluczowi interesariusze zostali zidentyfikowani i zaproszeni do udziału przy tworzeniu bazy inwentaryzacji jak i proponowaniu zadań do roku 2020. Wszyscy kluczowi interesariusze potwierdzili chęć udziału w przygotowaniu i wdrażaniu PGN, co znajduje także potwierdzenie w przygotowanym zestawieniu zadań do realizacji w perspektywie do roku 2020.

CZĘŚĆ I: GDZIE JESTEŚMY?

# ANALIZA STANU OBECNEGO

## CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina wiejska Duszniki, 52°27′00″N 16°24′00″E, położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie szamotulskim zajmując obszar o powierzchni 156,3 km2.

W skład gminy wchodzi 17 sołectw: Brzoza-Grodziszczko, Ceradz Dolny, Chełminko, Duszniki, Grzebienisko, Kunowo, Mieściska-Sarbia, Młynkowo, Niewierz, Podrzewie, Sędzinko-Zalesie, Sędziny, Sękowo, Wierzeja, Wilczyna, Wilkowo, Zakrzewko.

Siedzibą gminy jest miejscowość Duszniki. W obrębie powiatu gmina Duszniki graniczy:

- od północy z gminą Szamotuły;

- od północnego-wschodu z gminą Kaźmierz;

- od północnego-zachodu z gminą Pniewy.

Mapa I Lokalizacja gminy Duszniki na tle powiatu szamotulskiego

Źródło: opracowanie na podstawie www.osp.org.pl

Położona w centrum Wielkopolski, gmina Duszniki znajduje się 40 km na zachód od Poznania oraz 120 km od granicy z Niemcami.

Gmina Duszniki usytuowana jest na falistej równinie moreny dennej, która jest urozmaicona wzniesieniami polodowcowymi. W jej równinnym krajobrazie przeważają pola uprawne i łąki.

Według J. Kondrackiego gmina położona jest na Pojezierzu Poznańskim, stanowiącym zachodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Przez północną część mezoregionu równoleżnikowo przebiegają moreny czołowe fazy poznańskiej, a na południowym zachodzie występuje glacjotektoniczny południkowy Wał Lwówiecko-Rakoniewicki. Terytorium gminy budują utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe.

Obszar gminy znajduje się w obrębie zlewni rzeki Mogilnicy, zlewni rzeki Samy 
i zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej, które należą do dorzecza Warty. Wody powierzchniowe zawierają również dwa niewielkie jeziora: Wilczyńskie (8,5 ha) i Niewierskie (3,5 ha). Wody zajmują około 1,2% powierzchni ogólnej gminy.

Klimat obejmujący teren gminy jest typowy dla Pojezierza Poznańskiego. Powietrze kontynentalne ściera się tu z wilgotnym powietrzem morskim. Jest to obszar, na którym jest najmniejszy opad roczny w Polsce, kształtuje się na poziomie poniżej 530 mm. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 8°C. Okres wegetacji roślin trwa od 200 do 220 dni zaś liczba dni mroźnych w roku to 30 do 50-ciu. Tak, jak w całym kraju, dominuje zachodni kierunek wiatrów.

Gmina Duszniki charakteryzuje się krajobrazem wiejskim, gdzie przy przewadze gruntów ornych (77%) i małej powierzchni lasów (6%), jej funkcją przewodnią jest rolnictwo.

## Demografia

Ludność gminy Duszniki w 2013 roku to 8638 osób, z czego mężczyźni stanowili 50,15% ogółu, tj. 4332, a kobiety 49,84% tj. 4306. Jak pokazuje Tabela III, na przełomie lat 2010-2013, liczba mieszkańców wzrosła o 164 osoby, czyli o ponad 1,9%, w tym dynamika wzrostu liczby obywateli płci męskiej wyniosła 2,43% (103 osoby), a kobiet 1,43% (61 osób).

Tabela III. Liczba ludności Gminy Duszniki w latach 2010-2013 w podziale na płeć

| Rok | Liczba mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem |
| 2010 | 4245 | 4229 | 8474 |
| 2011 | 4260 | 4257 | 8517 |
| 2012 | 4268 | 4314 | 8582 |
| 2013 | 4306 | 4332 | 8638 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet. Współczynnik feminizacji przybiera zatem wartość dużo niższą niż wskaźnik dla kraju, który wynosi 107 kobiet na 100 mężczyzn. 
W strukturze wiekowej ludności gminy Duszniki przeważają osoby w wieku produkcyjnym i stanowią 64,56% ogółu społeczeństwa. W stosunku do roku 2010 odsetek ten zwiększył się o 0,19 punktu procentowego. Dynamicznie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (6,81% w badanym okresie), z kolei liczba osób w wieku przedprodukcyjnym się zmniejszyła (o 1,14%). Statystyka ta nie odbiega od tendencji oglądanych w innych regionach kraju. Tabela IV przedstawia dane dotyczące ludności we wszystkich grupach wiekowych: przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym za lata 2010-2013.

Tabela IV. Ludność Gminy Duszniki w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2005-2013

| Rok | Wiek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedprodukcyjny |  |  | Produkcyjny |  |  | Poprodukcyjny |  |  |
|  | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem |
| 2010 | 880 | 983 | 1863 | 2565 | 2910 | 5475 | 800 | 336 | 1136 |
| 2011 | 890 | 973 | 1863 | 2550 | 2942 | 5492 | 820 | 342 | 1162 |
| 2012 | 869 | 982 | 1851 | 2573 | 2969 | 5542 | 826 | 363 | 1189 |
| 2013 | 861 | 981 | 1842 | 2600 | 2977 | 5577 | 845 | 374 | 1219 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

## Gospodarka

Według stanu na 31.12.2013 w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w gminie Duszniki pozostawało 292 bezrobotnych osób. W porównaniu do stanu z 31.12.2010 roku odnotowano wzrost liczby osób pozostających bez pracy, a zarejestrowanych w PUP o 25 osób, czyli 9,4%. W przeciwieństwie do powiatu i województwa wzrost bezrobocia w gminie Duszniki nie jest znaczący.

Tabela V. Liczba bezrobotnych dla Gminy Duszniki oraz dla powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego w latach 2010-2013

| Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Duszniki | 267 | 279 | 315 | 292 |
| powiat szamotulski | 3733 | 3611 | 3915 | 3418 |
| województwo wielkopolskie | 135172 | 134954 | 147902 | 144832 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

W 2013 roku w gminie Duszniki zarejestrowanych było 693 przedsiębiorstw. 
Na przełomie lat 2010-2013 ich liczba wzrosła o 71. Pod względem wielkości przedsiębiorstw w gminie Duszniki przeważają firmy małe, o zatrudnieniu niższym niż 10 osób. W 2013 roku w gminie zarejestrowanych było 656 mikro przedsiębiorstw, które stanowiły ponad 94% wszystkich przedsiębiorstw. Na terenie gminy funkcjonowało 5 firm o zatrudnieniu ponad 50 osób i jedna o zatrudnieniu ponad 250 osób.

Tabela VII. Liczba przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Duszniki i powiatu szamotulskiego w latach 2010-2013 w podziale na liczbę zatrudnianych pracowników

| Wyszczególnienie | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gmina Duszniki | powiat szamotulski | Gmina Duszniki | powiat szamotulski | Gmina Duszniki | powiat szamotulski | Gmina Duszniki | powiat szamotulski |
| 0-9 osób | 585 | 7648 | 588 | 7667 | 628 | 7923 | 656 | 8116 |
| 10-49 osób | 30 | 408 | 30 | 403 | 30 | 372 | 31 | 378 |
| 50-249 osób | 6 | 64 | 6 | 60 | 5 | 67 | 5 | 67 |
| 250-999 osób | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 1000 i więcej osób | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ogółem | 622 | 8127 | 625 | 8138 | 664 | 8370 | 693 | 8569 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Według stanu na dzień 31.12.2013 w gminie Duszniki funkcjonowało 15 podmiotów sektora publicznego i 678 sektora prywatnego. Na terenie gminy nie funkcjonują obszary specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych czy klastrów. Zauważalny jest także trend spadku firm wyrejestrowanych z rejestru REGON, gdzie na przestrzeni lat 2011 - 2013 działalność zamknęło 185 przedsiębiorstw.

Tabela VII. Nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane podmioty gospodarcze na terenie Gminy Duszniki, powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego w latach 2010-2013

| Wyszczególnienie |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| województwo wielkopolskie | nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze | 33847 | 35353 | 35507 |
|  | podmioty gospodarcze wyrejestrowane | 33055 | 24255 | 25865 |
| powiat szamotulski | nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze | 731 | 792 | 745 |
|  | podmioty gospodarcze wyrejestrowane | 736 | 569 | 551 |
| Gmina Duszniki | nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze | 75 | 67 | 67 |
|  | podmioty gospodarcze wyrejestrowane | 68 | 40 | 42 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Najwięcej podmiotów działających na terenie gminy Duszniki funkcjonuje w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów i samochodów, włączając motocykle, których w  2013 roku było 189. Udział firm sklasyfikowanych w tej branży wynosi 27,3% w łącznej liczbie przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Następna co do liczebności reprezentowana jest branża budownictwa z udziałem na poziomie 15%, a na kolejnych pozycjach uplasowały się przetwórstwo przemysłowe (10,8%) oraz pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (9,4%). W stosunku do 2011 roku największe ubytki firm zanotowano w edukacji (-1).

Tabela VIII. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD 2007 w Gminie Duszniki w latach 2010-2013

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo | 21 | 22 | 26 |
| Sekcja B – górnictwo i wydobywanie | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe | 68 | 69 | 75 |
| Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 | 0 | 1 |
| Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 | 3 | 3 |
| Sekcja F – budownictwo | 97 | 101 | 104 |
| Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów i samochodów, włączając motocykle | 172 | 183 | 189 |
| Sekcja H – transport; gospodarka magazynowa | 59 | 63 | 64 |
| Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 13 | 18 | 17 |
| Sekcja J – informacja i komunikacja | 9 | 8 | 9 |
| Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 11 | 12 | 14 |
| Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 4 | 4 | 5 |
| Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 31 | 35 | 36 |
| Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 13 | 14 | 18 |
| Sekcja O – administracja publiczna, i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 15 | 15 | 15 |
| Sekcja P – edukacja | 16 | 18 | 15 |
| Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 21 | 20 | 21 |
| Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 13 | 14 | 15 |
| Sekcja S – pozostała działalność usługowa Sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 59 | 64 | 65 |
| Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

## Infrastruktura techniczna

Na terenie gminy Duszniki według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2004 roku znajdowało się 2029 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 194307 m2. Wśród tej liczby 1968 mieszkań posiadało podłączenie do sieci wodociągowej.

Tabela IX. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Duszniki

| Wyszczególnienie | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania [szt.] | 2029 | 2070 | 2286 | 2345 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 194307 | 199317 | 230791 | 238606 |
| Powierzchnia użytkowa na mieszkanie [m2] | 95,8 | 96,3 | 101,0 | 101,8 |
| Powierzchnia użytkowa na osobę [m2] | 23,9 | 24,0 | 27,2 | 27,8 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Do 2012 roku liczba mieszkań wzrosła o 316 sztuk, które łącznie zajmowały 44299 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w badanej gminie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat o 6 m2 i wynosi 101,8 m2. W gminie Duszniki, przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę w 2012 roku wyniosła 27,8 m2 i była wyższa niż wartość wskaźnika dla województwa wielkopolskiego (26,3 m2).

Gmina Duszniki charakteryzuje się przeciętnym, nieodbiegającym od innych terenów wiejskich wyposażeniem w zaplecze techniczno-sanitarne mieszkań. Większość mieszkań wyposażona jest w dostęp do bieżącej wody, ustępów spłukiwanych czy centralnego ogrzewania. Gmina posiada sieć gazową.

Tabela X. Wyposażenie techniczno-sanitarne Gminy

| Wyszczególnienie | 2004 | 2008 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg [szt.] | 1968 | 2009 | 2245 | 2304 |
| Ustęp spłukiwany [szt.] | 1752 | 1794 | 2152 | 2211 |
| Łazienka [szt.] | 1742 | 1784 | 2075 | 2134 |
| Centralne ogrzewanie [szt.] | 1409 | 1449 | 1796 | 1855 |
| Gaz sieciowy [szt.] | 119 | 133 | 713 | 744 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

O rozwoju warunków bytowych w gminie świadczy statystyka udziału osób korzystających z kanalizacji w ogóle mieszkańców. W 2004 roku było to zaledwie 10,8%, natomiast w roku 2012 sytuacja znacznie się poprawiła - 43,5%. Zauważalne inwestycje w tym zakresie pozwoliły osiągnąć współczynnik skanalizowania Gminy Duszniki na poziomie 69%.

## ENERGETYKA

Aktualnie usługę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej prowadzi ENEA S.A. – jest to dostawca energii zarówno dla budynków gminnych, jak i odbiorców prywatnych. Gmina Duszniki jest w 100% zelektryfikowana, przez jej obszar przebiegają linie o napięciu 15 kV, jednak sieć energetyczna wymaga modernizacji.

### Elektroenergetyka

Głównymi odbiorcami energii elektrycznej na terenie gminy Duszniki są gospodarstwa domowe, drobne zakłady przemysłowe oraz gospodarstwa rolne. W gminie nie występują zakłady przemysłowe, które zużywałyby znaczące ilości energii.

Przez obszar gminy przechodzą linie napowietrzne:

- „Krajnik – Plewiska” 400 kV;

- „Plewiska – Pniewy” 110 kV.

#### Oświetlenie uliczne

Na omawianym terenie w 2014r. znajdowało się 685 lamp ulicznych, spośród których 605 sztuk należało do dystrybutora energii, właścicielem pozostałych opraw była Gmina Duszniki. Zdecydowaną większość stanowią lampy tradycyjne, jednak wprowadzane są również solarne źródła światła (2 oprawy w miejscowości Kunowo).

### Odnawialne źródła energii

Na terenie gminy występują jedynie indywidualne instalacje OZE. W 6 lokalizacjach właściciele budynków prywatnych wykorzystują kolektory słoneczne do celów grzewczych. W miejscowościach Duszniki i Grzebienisko występują pompy ciepła o łącznej mocy 20,5 kW.

### Gazownictwo

Przez gminę Duszniki przebiega gazociąg tranzytowy Rosja – Polska – Niemcy  (którego długość na omawianym obszarze wynosi 1.848 km) oraz rurociąg naftowy „Przyjaźń”. Do 2012 r. teren gminy objęty był koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Pniewy – Stęszew nr 14/2001/p z dnia 19 lipca 2001r.

Dostawcą gazu ziemnego na terenie Gminy Duszniki jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 
z o.o. Zgazyfikowane zostały miejscowości: Ceradz Dolny, Duszniki, Grzebienisko, Podrzewie, Sędzinko, Sędziny, Sękowo oraz Wilczyna. W 2013 roku na terenie gminy odnotowano 776 przyłączy do sieci gazowej, przy czym 746 mieszkań jest wyposażonych 
w instalację gazu sieciowego, a 786 gospodarstw domowych ogrzewało mieszkania gazem. W stosunku do roku 2010 ilość przyłączy do sieci spadła o blisko 28%, przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkań wyposażonych w instalację (o 4,63%) oraz gospodarstw wykorzystujących gaz w celach grzewczych (o 20,18%).

### Ciepłownictwo

Gmina Duszniki nie posiada systemu ciepłowniczego. Budynki użyteczności publicznej, komunalne i prywatne ogrzewane są indywidualnie. Zdecydowana większość budynków użyteczności publicznej wykorzystuje się ogrzewanie gazowe. W kilkunastu przypadkach (m.in. szkoły podstawowe w miejscowości Sędzinko i Grzebienisko oraz świetlice i budynki Ochotniczej Straży Pożarnej) do celów grzewczych stosuje się ogrzewanie elektryczne lub kotły węglowe.

## STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

W odniesieniu do zapisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914) w województwie wielkopolskim wyróżniono 3 strefy, w których dokonuje się rocznej oceny jakości powietrza.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref:

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe;

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5);

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych.

2. Dla substancji dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

- klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego;

- klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.

3. Dla substancji dla których określone są poziomy docelowe:

- klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego;

- klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. przeprowadzonej w strefie wielkopolskiej na podstawie kryteriów ochrony zdrowia, strefa ta została zakwalifikowana pod względem stężeń:

- dwutlenku siarki – do klasy A (nie odnotowano stężeń przekraczających poziom dopuszczalny określony dla 1-godziny i roku);

- dwutlenku azotu – do klasy A (poziomy stężeń NO2 mieściły się poniżej wartości dopuszczalnych określonych dla 1-godziny i roku);

- tlenku węgla – do klasy A (wielkości stężeń CO mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego wyrażonego wartością stężenia maksymalnego ze średnich 8-godzinnych kroczących);

- benzenu – do klasy A – poziom dopuszczalny tego gazu został dotrzymany;

- pyłu PM10 – do klasy C – poziomy stężeń pyłu PM10 były bardzo wysokie – stwierdzono przekroczenia normy dobowej dla pyłu, związanej z częstością przekraczania poziomu dopuszczalnego;

- pyłu PM2,5 – do klasy A – poziom dopuszczalny stężeń pyłu PM2,5 został dotrzymany;

- arsenu, niklu, kadmu – do klasy A – wielkości stężeń tych zanieczyszczeń w pyle PM10 mieściły się poniżej poziomu dopuszczalnego – Poziomy docelowe określone dla arsenu, kadmu i niklu w województwie wielkopolskim w 2014 r. były dotrzymane;

- benzo(a)pirenu – do klasy C – poziomy stężeń benzo(a)pirenu oznaczane w pyle PM10 w strefie wielkopolskiej były wysokie, przekroczone zostały poziomy docelowe (najwyższe na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania budynków jest dominująca, szczególnie w  sezonie grzewczym);

- ozonu – do klasy A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego.

Tabela XI. Wyniki klasyfikacji dla strefy wielkopolskiej wg substancji

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | NO2 | CO | C6H6 | PM10 | PM2,5 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | O3 |  |
| A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A |  |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport za rok 2014.

Z uwagi na stwierdzone w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, do której należy Gmina Duszniki, przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza zaplanowane zostały działania naprawcze, w tym w szczególności:

- działania termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła,

- likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej,

- obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez likwidację urządzeń na paliwa stałe,

- współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.

Zaplanowane aktywności związane z monitoringiem i ewaluacją PGN gwarantują, że planowane działania i wynikająca z nich redukcja emisji będą na bieżąco kontrolowane 
i – w razie potrzeby – zostaną podjęte stosowne działania korygujące bądź naprawcze.

Bez wątpienia realizacja PGN powinna pomagać w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki gminy, a także wpływać pozytywnie na szanse rozwoju społeczeństwa lokalnego.

## KOMUNIKACJA

Przez obszar gminy Duszniki przebiega droga krajowa nr 92 Berlin – Warszawa – Moskwa oraz odcinek autostrady A2, jednak w obrębie omawianej jednostki nie ma możliwości zjazdu z autostrady. W miejscowości Zalesie znajduje się miejsce obsługi podróżnych (MOP).

Przez miejscowości Sędzinko, Sędziny, Duszniki, Wilczyna i Sękowo przebiega droga wojewódzka 306 Szamotuły – Buk. Pod Zarząd Dróg Powiatowych podlegają drogi przebiegające przez teren gminy:

- Nowy Tomyśl – Duszniki (nr 2738 P),

- Pakosław – Duszniki (nr 2734 P),

- Sędziny – Wilkowo (nr 1894 P),

- Wilkowo – Niepruszewo (nr 1893 P),

- Ceradz Dolny – Wysoczka (nr 1892 P),

- Grzebienisko – Gaj Wielki (nr 1891 P),

- Grzebienisko – Jankowice (nr 1890 P),

- Sędziny – Wierzeja (nr 1889 P),

- Sarbia – Sędziny (nr 1888 P),

- Kunowo – Mieściska (nr 1887 P),

- Wilczyna – Grzebienisko (nr 1886 P),

- Duszniki – Buk (nr 1885 P),

- Duszniki – Młynkowo (nr 1884 P)

- Podrzewie – Duszniki (nr 1883 P),

- Chełmno – Duszniki (nr 1882 P),

- Buszewo – Podrzewie (nr 1879 P).

Tabela XII. Długość dróg na terenie gminy wg kategorii [km]

| Kategoria drogi | Długości dróg |
| --- | --- |
| Drogi krajowe | 7 |
| Drogi wojewódzkie | 15 |
| Drogi powiatowe | 76 |
| Drogi gminne | 93,2 |
| Drogi pozostałe | 0 |
| Razem | 191,2 |

Źródło: Dane uzyskane od Gminy

Transport zbiorowy na terenie gminy Duszniki do roku 2013r. prowadziła „TPBUS” Tarnowo Podgórne Sp. z o.o. obsługująca linię 01 łączącą miejscowości Grzebienisko 
i Ceradz Dolny z  Poznaniem oraz linię 02 kursującą na trasie Grzebienisko – Tarnowo Podgórne. Od 2014r. gmina powierzyła realizację zadania zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminie Tarnowo Podgórne.

Kursy do Poznania, Szamotuł, Pniew z Dusznik wykonuje PKS Poznań S. A. Gmina Duszniki nie ma połączenia kolejowego – najbliższe stacje znajdują się 
w miejscowościach Buk i Opalenica, na których zatrzymują się m.in. pociągi relacji Zielona Góra – Gdynia, Zielona Góra – Warszawa.

Duszniki znajdują się w odległości ok. 36 km od Portu Lotniczego Poznań Ławica, 
z którego wykonywane są połączenia międzynarodowe (m.in. do Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Norwegii).

## GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami na omawianym terenie prowadzona jest przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. Zbiórka odpadów segregowanych i zmieszanych prowadzona jest z częstotliwością 1 raz na 3 tygodnie.

System gospodarki odpadami komunalnymi ograniczony jest do gromadzenia odpadów komunalnych kompletowanych w sposób selektywny i nieselektywny. Odpady zbierane nieselektywnie kierowane są do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów, zaś odpady zbierane selektywnie przekazywane do odzysku i recyklingu.

Zmieszane odpady komunalne i odpady biodegradowalne z terenu gminy trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania 	odpadów komunalnych – składowiska położonego w Mnichach  (gmina Międzychód), zarządzanego przez ZUO Clean City Sp. z o.o.

Masa odpadów odebranych z gospodarstw domowych w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła o 4,37%. Rokrocznie wzrasta również liczba budynków mieszkalnych objętych obowiązkiem odbioru odpadów z gospodarstw domowych oraz od 2011 roku ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca gminy, który to w 2013 roku wyprodukował blisko o 13,79% więcej śmieci niż 2 lata wcześniej. Dane te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela XIII Zestawienie zbiorcze danych o rodzajach i ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2010-2013

| Wyszczególnienie | Masa odebranych odpadów [t] |  | Budynki mieszkalne objęte zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych | Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z gospodarstw domowych | ogółem |  |  |
| 2010 | 226,45 | 321,70 | 1720 | 38,2 |
| 2011 | 221,62 | 307,85 | 1760 | 26,1 |
| 2012 | 239,10 | 353,80 | 1850 | 27,9 |
| 2013 | 236,35 | 418,47 | - | 29,7 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Na terenie gminy Duszniki funkcjonują 3 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w: Dusznikach, Grzebienisku i Podrzewiu, którymi zarządza Komunalny Zakład Budżetowy. W związku z 90% obciążeniem przepustowości oczyszczalni w Podrzewiu nie planuje się kolejnych przyłączeń. Natomiast oczyszczalnia w Dusznikach jest obciążona w 65%, a oczyszczalnia w Grzebienisku w 70%.

W 2013 roku 43,8% mieszkańców omawianej jednostki korzystało z kanalizacji (odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem 2010 o 2,7%). Ludność zamieszkująca gminę Duszniki korzysta również z indywidualnych rozwiązań, jakimi są przydomowe oczyszczalnie – w 2013 roku odnotowano 192 przypadki ich zastosowania.

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Na podstawie analizy stanu istniejącego należy wskazać następujące obszary problemowe w gminie Duszniki, w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnej:

- energetyka – źródła energii;

- budownictwo, mieszkalnictwo, gospodarka komunalna oraz ciepłownictwo;

- transport – natężenie ruchu;

- jakość powietrza – przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

## Energetyka

Na podstawie analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy w zakresie energetyki:

- zły stan techniczny sieci elektrycznej;

- niska skala wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- mała gazyfikacja gminy;

- brak ładu energetycznego w obszarze gminy;

- znaczny poziom niskiej emisji emitowany z indywidualnych systemów grzewczych, obserwowany głównie w okresie zimowym;

- niedostateczna promocja ekologicznych źródeł zaopatrzenia obiektów mieszkalnych w energię;

- brak dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej i cieplnej o znaczeniu systemowym w postaci alternatywnych źródeł energii.

Na terenie gminy Duszniki sieć energetyczna jest dobrze rozwinięta, jednak niezbędne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych, aby zwiększyć rezerwy mocy. Należałoby również wymienić linie napowietrzne na nowocześniejsze kable ziemne i rozbudować stacje transformatorowe.

Wzrost efektywności wytworzenia, dostarczenia i użytkowania energii oraz unowocześnienia całego sektora elektroenergetyki będzie możliwy, jeśli ograniczy się przesył energii liniami 110 kV na dalsze odległości, zmodernizuje sieci średniego i niskiego napięcia.

Rozwój elektroenergetyki upatruje się we wzroście udziału energii odnawialnej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii cieplnej, takich jak kotłownie na biomasę, elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Na obszarze gminy znajdują się indywidualne instalacje OZE, które są przez właścicieli prywatnych budynków wykorzystywane do celów grzewczych.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w gminie Duszniki w ostatnim czasie nie była priorytetem. Mieszkańcy byli zaopatrywani w ciepło ze źródeł indywidualnych. Tutaj jednak zmierza się do zminimalizowania spalania paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych oraz zwiększenia wykorzystania proekologicznych źródeł ogrzewania przez mieszkańców i podmioty gospodarcze. Ważnymi inicjatywami podejmowanymi w tym celu są: wykorzystanie paliwa gazowego, energii elektrycznej i źródeł energii odnawialnej. Do tej pory zastępowanie węgla do celów grzewczych innymi nośnikami energii, np. gazowym spowodowało wyraźną poprawę stanu powietrza w zakresie emisji SO2.

## Budownictwo, mieszkalnictwo, gospodarka komunalna oraz ciepłownictwo

W gminie Duszniki wysoki odsetek stanowi zabudowa mieszkaniowa sprzed 1945 roku. Jest to problem ze względu na dużą energochłonność budynków zarówno w sektorze komunalnym jak i użyteczności publicznej.

Najważniejszą potrzebą energetyczną związaną z lokalami mieszkalnymi jest ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ten aspekt stanowi ponad 80% łącznego zapotrzebowania na energię, a pozostała część to przygotowanie pożywienia, oświetlenie czy zasilanie urządzeń elektrycznych. Już dzięki tej statystyce widoczna jest kluczowa rola dywersyfikacji źródeł ocieplania budynków w długookresowej strategii gospodarki niskoemisyjnej wsi. Tak znaczna partycypacja ogrzewania wynika przede wszystkim z nadmiernych strat ciepła jakimi charakteryzują się budynki. Niedostateczna izolacja termiczna i przenikanie ciepła przez przegrody zewnętrzne generuje konieczność dodatkowego spalania i w następstwie wytwarzania substancji szkodliwych. Kolejną przyczyną znacznych strat energii jest niska sprawność instalacji grzewczych. Dotyczy to przede wszystkim przestarzałych lokalnych źródeł ciepła, a także węzłów cieplnych występujących w instalacjach zaopatrywanych w ciepło z kotłowni w budynkach. Indywidualne instalacje grzewcze są często rozregulowane i nie spełniają obowiązujących norm prawnych, rury pokrywają osady stałe, a całość obiegu jest źle izolowana. Dużym problemem są także ograniczone możliwości łatwej modyfikacji i dostosowania do zmieniających się warunków pogodowych omawianych instalacji.

Środkiem umożliwiającym skuteczną walkę ze zidentyfikowanym problemem jest ingerencja budowlana, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów poprzez gruntowną termomodernizację. Do najważniejszych zadań zalicza się:

- docieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów;

- wymianę okien oraz drzwi wejściowych;

- modernizację instalacji wentylacyjnej i/lub klimatyzacyjnej;

- modernizację instalacji grzewczej.

Docieplenie przegród zewnętrznych polega na pokryciu istniejących grodzi warstwą materiału termoizolacyjnego, najczęściej jest nim styropian bądź wełna mineralna. Wymiana okien, drzwi bądź wrót garażowych wiąże się ze zmianą bilansu powietrza wentylacyjnego – należy zwrócić uwagę na właściwą ilość powietrza nawiewanego aby nie został zachwiany wymagany poziom wymiany powietrza.

Wspomniane wyżej działania nie są łatwe do wdrożenia w budynkach mieszkalnych z uwagi na wysokie koszty i długi okres zwrotu z inwestycji oraz mieszaną strukturę indywidualnych źródeł ciepła funkcjonującą w budynkach mieszkalnych. Istotnym kierunkiem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców np. poprzez podejmowane działania edukacyjne publikowane przez różne środki masowego przekazu.

## Jakość powietrza

W wyniku pomiarów dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska „strefę wielkopolską”, w której skład wchodzi gmina Duszniki, zostało stwierdzone przekroczenie średniego rocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W konsekwencji obszar ten został zaklasyfikowany do klasy C. Klasa ta zostaje przypisana, jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.

Na terenie gminy Duszniki stan czystości powietrza zależy m. in. od:

- warunków meteorologicznych oraz transportu zanieczyszczeń z miasta Poznań;

- warunków technicznych emisji i wielkości emitowanych zanieczyszczeń;

- topografii gminy;

- przemian fizyko-chemicznych w powietrzu emitowanych zanieczyszczeń.

Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie Duszniki, które mają wpływ na stan czystość powietrza to:

- energetyczne czyli kotłownie w zakładach pracy, budynkach mieszkalnych, w warsztatach rzemieślniczych, w zakładach usługowych, które emitują benzo(a)piren, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył i sadzę;

- technologiczne czyli wszelkie warsztaty ślusarskie, stolarskie, lakiernicze, stacje benzynowe, betoniarnie i zakłady kamieniarskie, które emitują pył, związki węglowodorowe, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, sadzę, benzo(a)piren;

- mobilne, które emitują ołów, sadzę, związki węglowodorowe, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla;

- zabiegi agrotechniczne, które emitują aerozole i pyły.

Teren gminy najbardziej narażony jest na występowanie niskiej emisji, której przyczyną jest spalanie paliw o niskiej jakości. Niewielka ilość zabudowy mieszkalnej posiada zamontowane ogrzewanie olejowe, które znacząco ogranicza emisję zanieczyszczeń.

Z uwagi na to, iż gmina Duszniki nie jest w całości zgazyfikowana, poważny wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają lokalne kotłownie, w dużej mierze przestarzałe, wykorzystywane do potrzeb centralnego ogrzewania. Kolejne to piece węglowe w indywidualnych gospodarstwach domowych, które nie posiadają żadnych zabezpieczeń czy urządzeń ochrony powietrza oraz małe przedsiębiorstwa wykorzystujące węgiel w swoich procesach technologicznych. Wiele do życzenia pozostawiają również urządzenia grzewcze posiadające niską sprawność, a do tego niejednokrotnie spala się w nich odpady np. komunalne, które są źródłem emisji dioksyn.

Do poważnych obciążeń powietrza atmosferycznego zanieczyszczeniami należy komunikacja. Przy spalaniu paliw powstają zanieczyszczenia gazowe, pyły to wynik zużywania się elementów pojazdów. Główne źródło emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych to drogi krajowe, wojewódzkie, następnie powiatowe i gminne, na których odbywa się transport ciężki.

Zanieczyszczenie powietrza to zły stan zdrowia mieszkańców i jakości życia. Jako główne kierunki działań w tym obszarze można wskazać:

- ograniczenie emisji sektora bytowego, poprzez realizację działań 
termomodernizacyjnych i modernizacji źródeł ciepła;

- ujęcie konieczności modyfikacji emisji sektora bytowego w dokumentach strategicznych o zasięgu lokalnym;

- edukacja ekologiczna – zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z emisji benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych;

- przejście na ogrzewanie olejowe lub gazowe;

- promocja ruchu rowerowego połączona z budową ścieżek rowerowych;

- zmiana organizacji ruchu drogowego;

- stosowanie zasad „zielonych zamówień publicznych”;

- zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

## Transport

Natężenie ruchu w gminie Duszniki jest nie tylko bezpośrednio uciążliwe dla mieszkańców, ale również w dużym stopniu wpływa na natężenie hałasu, przekroczenia stężeń zanieczyszczeń oraz deprecjonuje atrakcyjność turystyczną regionu. Przez obszar gminy Duszniki przebiega droga krajowa nr 92 relacji Berlin – Warszawa – Moskwa oraz odcinek autostrady A2, jednak w obrębie omawianej jednostki nie ma możliwości zjazdu z autostrady.

Głównymi problemami na terenie gminy Duszniki, związanymi z transportem są:

- nadmierne obciążenie dróg;

- nasilony ruch tranzytowy;

- niedostatecznie rozwinięta struktura dróg rowerowych i szlaków pieszych;

- ograniczona promocja korzyści płynących z korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego;

- stosunkowo wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez pojazdy transportu prywatnego.

Aby to zmienić należałoby wykorzystać szereg narzędzi mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń i hałasu. Należą do nich:

- stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ciche nawierzchnie, wymiana włazów studzienek) oraz zwiększenie powierzchni zieleni przydrożnej;

- wprowadzenie obejść miejscowości gminnych i wiejskich, co skutkuje przeniesieniem ruchu tranzytowego;

- rozwój zintegrowanego systemu kierowania ruchem ulicznym, warunkujący zwiększenie przepustowości oraz płynności ruchu drogowego;

- poprawa standardów technicznych nawierzchni drogowej;

- promocja środków transportu zbiorowego oraz działania edukacyjne dla kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych („Europejski Dzień bez Samochodu”, „ECO Driving”).

Niestety presja rozwoju motoryzacji jest na tyle duża, że mimo działań na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł mobilnych nie można powiedzieć o znaczącym zaobserwowaniu tendencji spadkowej udziału tychże zanieczyszczeń do emisji całkowitej. Do tego dochodzi jeszcze hałas komunikacyjny, który na terenie gminy Duszniki ma na szczęście nieduży zasięg i pozostaje w większości przypadków w granicach pasów drogowych.

# ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Przygotowanie a następnie wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej to zadanie wymagające współpracy i koordynacji różnych wydziałów administracji lokalnej, a także wsparcia interesariuszy zewnętrznych, w tym społeczności lokalnej. Wynika to z faktu, że PGN jest dokumentem o przekrojowej charakterystyce, dotykającym wielu różnych obszarów funkcjonowania społeczności lokalnej, m.in. mieszkalnictwa, transportu, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, edukacji ekologicznej, produkcji energii i wielu innych. Odpowiednia koordynacja działań wszystkich uczestników procesu jest zatem warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia Planu.

Za przygotowanie, wdrażanie i monitoring Planu odpowiedzialne są władze Gminy. Jednakże wdrażanie poszczególnych zadań ujętych w PGN może także podlegać interesariuszom zewnętrznym.

Koordynator realizacji PGN został wyznaczony przez Wójta spośród pracowników Urzędu. Stanowisko koordynatora będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy. Do głównych działań koordynacyjnych będzie należało:

- gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów;

- monitorowanie stanu zarządzania energią na terenie gminy;

- kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu w odstępach rocznych;

- zebranie i opracowanie działań w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej;

- integrowanie działań w obszarze gospodarki niskoemisyjnej z działaniami 
i inicjatywami realizowanymi przez odpowiednie wydziały gminne.

W celu poprawnej realizacji Planu Koordynator ds. PGN powinien móc korzystać ze wsparcia grupy roboczej, w której skład wchodzić będą kluczowi pracownicy zajmujący się najważniejszymi obszarami z zakresu PGN. Pracownik odpowiedzialny za wdrażanie Planu powinien  współpracować i mieć regularny kontakt ze współpracownikami 
z innych sektorów i działów np. środowiska, robót publicznych, planowania przestrzennego, itp. Grupa robocza powinna działać w oparciu o cykliczny program spotkań, a także przygotować strategię raportowania postępów realizacji Planu.

Skuteczna implementacja PGN wymaga także ciągłego wsparcia i woli politycznej ze strony władz, tj. Wójta Gminy, a także radnych. Przydatne może okazać się zidentyfikowanie tzw. lokalnych liderów zmian, którzy będą aktywnie wspierać proces implementacji PGN.

Z uwagi na fakt, że emisje pochodzące bezpośrednio z obszaru działań administracji samorządowej (energia elektryczna,  ogrzewanie budynków komunalnych, flota samochodowa, oświetlenie ulic, itp.) stanowią średnio od 3 do 10% całkowitej emisji 
z obszaru administracyjnego gminy, niezbędne jest objęcie planem całego obszaru gminy, gdzie pozostałe 90% emisji wymaga aktywnego zaangażowania obywateli, przedsiębiorstw i lokalnego przemysłu, co dopiero umożliwi osiągnięcie zakładanych celów redukcyjnych.

Komunikacja jest ważnym elementem procesu angażowania. Jest kluczowa na początku, by pozyskać zainteresowanie, w trakcie procesu – by uczestnicy mieli pełną świadomość jego przebiegu, a także na końcu – by zapewnić że ludzie wiedzą jakiej zmiany udało im się wspólnie dokonać. Plan komunikacyjny powinien zawierać:

- wymagania w zakresie informacji;

- częstość komunikacji;

- kanały komunikacyjne.

Schemat II. Struktura organizacyjna PGN

Udane wdrażanie Planu jest bezpośrednio związane z należytym zaplanowaniem budżetu. Odpowiednio skonstruowany plan finansowy pomoże w obliczeniu kosztów inwestycji, nie tylko w wymiarze finansowym, ale także biorąc pod uwagę dodatkowe korzyści z realizowanych działań, np. zatrudnienie, zdrowie, jakość życia, itp.
PGN obejmuje konkretne krótko- i  średnioterminowe działania, do których finansowania niezbędna będzie decyzja Rady Gminy. Proces planowania finansowego można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od przewidzianego rodzaju inwestycji.

Większość działań uwzględnionych w PGN będzie finansowanych ze środków własnych gminy przy współudziale środków unijnych. Możliwe są także inne mechanizmy finansowania inwestycji, które w przyszłości powinny przenosić ciężar inwestycyjny 
z instytucji publicznych na podmioty prywatne.

Wśród przykładów warto wymienić:

- schematy finansowania przez strony trzecie (odpowiednie dla inwestycji 
z krótkim okresem zwrotu < 4-5 lat);

- przedsiębiorstwa usług energetycznych (umowy o efekt energetyczny, białe certyfikaty);

- PPP – Partnerstwa publiczno-prywatne;

- inwestorzy prywatni – tzw. „zielony CSR”.

- W obecnej sytuacji ekonomicznej JST możliwość pozyskania  środków z programów krajowych i europejskich jest kluczowym elementem planowania budżetu na proponowane projekty.  Opis dostępnych programów pomocowych znajduje się 
w rozdziale dotyczącym źródeł finansowania działań.

Na etapie realizacji Planu konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu PGN, w celu śledzenia postępów we wdrażaniu działań i osiąganiu założonych celów. Zadania związane z monitoringiem spoczywają w przeważającej mierze na Koordynatorze ds. PGN, który będzie odpowiadał za zebranie danych dla zadań realizowanych na poziomie gminy. Poza środkami przeznaczonymi na utrzymanie stanowiska pracy Koordynatora nie przewiduje się przeznaczania dodatkowych środków finansowych na monitoring 
i ocenę realizacji planu.

# WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Bazowa inwentaryzacja emisji stanowi wynik procesu gromadzenia informacji z zakresu emisji zanieczyszczeń z poszczególnych segmentów gospodarki jednostki, które przedstawione zostały w formie modelu obliczeniowego.

Nadrzędnym celem bazowej inwentaryzacji emisji jest wyliczenie i oszacowanie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w roku bazowym. Wykonanie skutecznie funkcjonującego narzędzia pozwala zidentyfikować główne źródła emisji CO2 na obszarze gminy, umożliwiając w ten sposób zaplanowanie odpowiednich działań naprawczych. Ważnym elementem jest także ukazanie dynamiki zjawiska poprzez systematyczne przeprowadzanie inwentaryzacji kontrolnych i porównanie osiągniętych rezultatów z rokiem bazowym. Model ma więc kluczowe znaczenie dla koordynowania polityki energetycznej i klimatycznej władz lokalnych.

Metodologia

Do opracowania bazowej inwentaryzacji wykorzystano:

- metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia między burmistrzami, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

- Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”,

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

Inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do atmosfery wykonano w oparciu o następujące założenia metodyczne:

- opracowanie inwentaryzacji bazowej wg stanu na rok 2011/2013 – są to lata, dla których udało się zebrać kompleksowe dane od wszystkich grup odbiorców 
i dostawców energii;

- przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji obiektów gminnych;

- inwentaryzacja pozostałych obiektów w układzie grupowym wg uzyskanych informacji od zainteresowanych programem użytkowników;

- inwentaryzacja oświetlenia publicznego (wg zgromadzonych danych przez gminę);

- ogólną inwentaryzację pozostałych źródeł emisji;

- zużycie energii (elektryczna, cieplna, pozostałe nośniki energii);

- w obliczeniach zużycia energii przyjęto dane uzyskane w ramach ankietyzacji;

- bilans uszczegółowiono informacjami pochodzącymi od spółek zaopatrujących gminę w media;

- pod uwagę wzięto wszystkie emisje, które mają swoje źródło na terytorium gminy;

- w obliczeniach pominięto emisję objętą uprawnieniami do emisji (EU ETS), emisję z rolnictwa oraz niektórych form transportu (transport lotniczy, szynowy i rzeczny).

Baza danych inwentaryzująca emisję gazów cieplarnianych na terenie gminy została utworzona metodą analityczną „bottom up”, czyli z dołu do góry (zbieranie danych 
u źródła), a także „top down” (pozyskanie zagregowanych danych dla gminy). Generalnie przyjęto założenie pozyskiwania danych na drodze ankietyzacji, a oszacowane na tej podstawie wyniki w celu weryfikacji zostały skonfrontowane z dostępnymi danymi zagregowanymi.

W inwentaryzacji uwzględniono następujące sektory:

- obiekty komunalne;

- budownictwo mieszkaniowe i usługowe;

- przemysł;

- transport prywatny i publiczny;

- gospodarka odpadami stałymi i płynnymi;

- oświetlenie uliczne.

Wskaźniki emisji

Jako nośniki zużywane na terenie gminy wyróżniono:

- energię elektryczną;

- ciepło sieciowe;

- gaz ziemny;

- LPG;

- biomasę;

- olej opałowy;

- olej napędowy;

- benzynę;

- węgiel kamienny.

Dokonując wyboru wskaźników zdecydowano się uwzględnić podejście 
z zastosowaniem wskaźników standardowych, których niewątpliwą zaletą jest: zgodność z zasadami raportowania obowiązującymi państwa w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), spójność 
z monitoringiem celów UE, łatwa osiągalność wszystkich potrzebnych wskaźników emisji, a także ich powszechne zastosowanie w narzędziach do inwentaryzacji na szczeblu lokalnym.

Tabela XIV. Wskaźniki emisji CO2 wykorzystane w ramach inwentaryzacji emisji

| Nośnik | Wartość wskaźnika | Źródło danych |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 0,812 | KOBIZE |
| Olej opałowy | 0,276 |  |
| Benzyna | 0,247 |  |
| Gaz ciekły | 0,225 |  |
| Gaz sieciowy | 0,225 |  |
| Węgiel | 0,334 |  |

Metodologia obliczeń

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, a do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór:

ECO2 = C x EF

gdzie:

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]

## Bilans emisji z obszaru gminy Duszniki

#### Rok 2011

Sumaryczna wartość emisji CO2 w Gminie Duszniki w roku 2011 wynosiła 42 047 MgCO2, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypada wielkość 4,94 MgCO2 rocznie. Największy udział w wielkości emisji przypada na sektor budownictwa mieszkaniowego.

Podsumowanie emisji z obszaru gminy ukazuje Tabela XV.

Tabela XV. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2011

| Sektor | Wielkość emisji [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| Obiekty komunalne | 1 465 |
| Transport gminny | 52 |
| Oświetlenie publiczne | 2 179 |
| Budownictwo mieszkaniowe i usługowe | 33 395 |
| Transport prywatny | 4 956 |
| Przemysł | - |
| Odpady płynne | 359 |
| Odpady stałe | 1 117 |
| SUMA | 42 047 |

Wykres I. Udział emisji z poszczególnych sektorów w 2011 roku

Źródło: Opracowanie własne

#### Rok 2013

Sumaryczna wartość emisji CO2 w Gminie Duszniki w roku 2013 wynosiła 43498 MgCO2, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypada wielkość 5,04 MgCO2 rocznie. Największy udział w wielkości emisji przypada na sektor budownictwa mieszkaniowego.

W Tabela XVI przedstawiono podsumowanie źródeł emisji w 2013 roku.

Tabela XVI. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2013

| Sektor | Wielkość emisji [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| Obiekty komunalne | 2 414 |
| Transport gminny | 69 |
| Oświetlenie publiczne | 2 319 |
| Budownictwo mieszkaniowe i usługowe | 33 229 |
| Transport prywatny | 5 466 |
| Przemysł | - |
| Odpady płynne | 301 |
| Odpady stałe | 1519 |
| SUMA | 43 498 |

Wykres II. Udział emisji z poszczególnych sektorów w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

## Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji

Sumaryczna wielkość emisji i zużycia energii z obszaru gminy z roku bazowego służy wyznaczeniu celu redukcyjnego do roku 2020. Rok kontrolny 2013 ma za zadanie określić kierunek, w jakim zmierza gmina oraz trendy emisji gazów cieplarnianych.

Emisje gminy w porównaniu do roku 2013 zwiększyła się o 3,5 %. Największy spadek procentowy emisji CO2 odnotowano w sektorze odpadów płynnych.

# ANALIZA SWOT

Podsumowanie analizy uwarunkowań oraz dokumentów strategicznych i planistycznych stanowi analiza SWOT. Analiza ta prezentuje zidentyfikowane czynniki wewnętrzne: silne strony (S – strenghts), słabe strony (W – weaknesses) oraz czynniki zewnętrzne: szanse (O – opportunities) i zagrożenia (T – threats), które mają, albo mogą mieć wpływ na realizację działań w zakresie efektywności energetycznej i ograniczania emisji w gminie Duszniki. Wyniki tej analizy stanowią podstawę do planowania przyszłych działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy. Silne strony i szanse to czynniki sprzyjające realizacji planu, z kolei słabe strony i zagrożenia powodują ryzyko niepowodzenia konkretnych działań lub nawet całego planu. W związku z tym, przewidywane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej działania są skoncentrowane na wykorzystaniu szans i silnych stron, przy jednoczesnym nacisku na zminimalizowanie słabych stron i zagrożeń.

Tabela XVII. Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Duszniki

| UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE | SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
|  | - rozwinięta i możliwa do użytkowania przez społeczność lokalną infrastruktura techniczna; - brak przemysłu ciężkiego emitującego gazy cieplarniane; - budowa i modernizacja dróg; - stały napływ ludności i wzrastająca liczba mieszkańców spowodowana m.in. niewielkim oddaleniem od Poznania; - wzrastająca świadomość obywatelska i ekologiczna mieszkańców; - rozwijająca się sieć gazownicza; - rosnący stopień skanalizowania gminy; - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprawiająca ich energochłonność; - walory przyrodnicze gminy i występowanie obszaru Natura 2000 | - konieczność modernizacji dróg; - konieczność poprawy efektywności energetycznej budynków (zwłaszcza komunalnych i użyteczności publicznej); - konieczność zachowania zabytkowych cech starej zabudowy utrudniająca prowadzenie termomodernizacji; - problem utylizacji odpadów komunalnych, występowanie dzikich wysypisk śmieci; - stosowanie węgla kamiennego w indywidualnych systemach grzewczych; - występowanie obszarów chronionych uniemożliwiających lokalizowanie przedsięwzięć OZE; - niedostateczne wykorzystanie instalacji OZE na terenie gminy; |
| UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE | SZANSE | ZAGROŻENIA |
|  | - inwestycje realizowane w ramach PGN spowodują zapotrzebowanie na siłę roboczą, co zmniejszy poziom bezrobocia w regionie; - krajowe zobowiązania dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu energii odnawialnej i biopaliw na poziomie krajowym, w zużyciu końcowym; - wymagania dotyczące efektywności energetycznej i OZE (dyrektywy UE); - wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczanie emisji w skali europejskiej i krajowej; - rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność; - naturalna wymiana floty transportowej na pojazdy spełniające wymogi wyższych klas normy emisji spalin EURO; - wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii; - wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także znaczenia ekologii w mediach – wzrost wymagań społeczności lokalnej dotyczącej stanu środowiska; - wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w roku 2020 (według wymogów UE); - nowa perspektywa unijna 2014-2020 jako wsparcie dla inwestycji w OZE, termomodernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej, fundusze zewnętrzne i rządowe na działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji; - rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie świetlówki energooszczędne). | - dla części zaplanowanych działań może zabraknąć dofinansowania zewnętrznego; - brak kompromisu w skali globalnej co do porozumienia w sprawie celów redukcji emisji GHG i osłabienie roli polityki klimatycznej UE; - ogólnopolski trend wzrostu zużycia energii elektrycznej; - brak aktualnych regulacji prawnych - zagrożona realizacja wypełnienia celów wskaźnikowych OZE (15%) w skali kraju; - przewidywane utrzymywanie się wysokich cen gazu (lub wzrost cen); - nietrwałe warunki ekonomiczne (nierentowność produkcji rolnej); - próby osłabienia i likwidacji systemu Funduszy; - wysoki koszt instalacji OZE i działań termomodernizacyjnych. |

CZĘŚĆ II: DOKĄD ZMIERZAMY?

# WIZJA I MISJA

Planowane działania realizowane do 2020 roku ujęte w PGN koncentrują się wokół wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na polityce niskoemisyjnej regionu. Związane są one przede wszystkim z termomodernizacją budynków, wdrożeniem systemów monitoringu zużycia energii, promocją niskoemisyjnego transportu publicznego i rowerowego czy edukacją ekologiczną. Włączenie tych elementów ma kluczowe znaczenie dla jakości życia mieszkańców, skutecznego funkcjonowania gminy w obszarach stanowiących podstawę jego działalności, a przede wszystkim pozwolić może osiągnięcie wymiernych korzyści społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych. Wizja gminy przedstawia się następująco:

Wizja określa kluczowe założenia rozwojowe gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, wyznaczając tym samym najważniejsze obszary, w jakich koncentrować ma się polityka lokalnego samorządu w okresie do 2020 roku. Kompleksowe podejście zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (gospodarka – ochrona środowiska – człowiek) pozwala wdrażać inicjatywy najbliższe mieszkańcom – części środowiska lokalnego będącego podstawowym czynnikiem kształtującym wizerunek gminy. Wizja odtwarza przyszły wizerunek gminy jako ośrodka rozwoju społeczno-gospodarczego charakteryzującego się gwarancją wysokiej jakości życia chroniącą jednostkę przed ekspansją negatywnych trendów związanych ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zdefiniowanie wizji gminy stanowiącej podstawę strategii osiągania celów planu gospodarki niskoemisyjnej pozwala na sformułowanie jego misji. O ile wizja przedstawia drogę, za którą powinni czuć się odpowiedzialni wszyscy mieszkańcy, o tyle misja wskazuje na instrumenty, które lokalny samorząd będzie wykorzystywał do skutecznej realizacji przyjętej wizji.

Misja jednostki samorządu terytorialnego definiuje istotę jego działań, ze względu na jego pozycję i funkcje do spełnienia na rzecz rozwoju i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Celem misji jest określenie systemu wartości, jakie przyświecają władzom i społeczności w drodze do osiągnięcia przyjętego w wizji przyszłego wizerunku.

Na podstawie misji oraz wizji rozwoju niskoemisyjnego gminy wytyczone cel główny PGN, który wygląda następująco:

Poprawa jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym Gminy Duszniki jako efekt wdrożenia działań niskoemisyjnych w segmencie publicznym oraz prywatnym

# CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE

Cele strategiczne

Dla urzeczywistnienia zdefiniowanej wizji rozwoju gminy wskazano szereg równorzędnych celów strategicznych:

Cele strategiczne realizowane w ramach PGN gminy uwzględniają więc zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym dotyczące:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej.

Cele szczegółowe

Cel strategiczny 1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji znajdujących się na terenie gminy

Do celów szczegółowych wytypowanych do realizacji w ramach tego celu strategicznego należy zaliczyć:

- modernizacja energetyczna i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych gminy,

- działania na rzecz zmiany układów zasilania w ciepło na niskoemisyjne 
w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkaniowych,

- wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz sprzętu elektronicznego,

- niskoenergetyczna i efektywna ekonomicznie infrastruktura oświetlenia ulicznego.

Cel strategiczny 2 Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii

Do celów szczegółowych wytypowanych do realizacji w ramach tego celu strategicznego należy zaliczyć:

- zastosowanie efektywnych ekonomicznie rozwiązań OZE w obiektach użyteczności publicznej,

- popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym rozwiązań OZE,

- popularyzacja rozwiązań OZE w przedsiębiorstwach i obiektach usługowych,

- działania edukacyjne w zakresie OZE.

Cel strategiczny 3 Efektywna produkcja i dystrybucja energii

Do celów szczegółowych wytypowanych do realizacji w ramach tego celu strategicznego należy zaliczyć:

- zastosowanie efektywnych ekonomicznie systemów energetycznych.

Cel strategiczny 4 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu

Do celów szczegółowych wytypowanych do realizacji w ramach tego celu strategicznego należy zaliczyć:

- wykreowanie alternatywy dla komunikacji samochodowej w postaci utworzenia ciągów pieszo-rowerowych,

- promocja komunikacji zbiorowej, jako zamiennika indywidualnego systemu przemieszczania się,

- modernizacja ciągów drogowych,

- zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości redukcji emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu ekologicznych form lokomocji.

Cel strategiczny 5 Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu ich działań na jakość powietrza

Do celów szczegółowych wytypowanych do realizacji w ramach tego celu strategicznego należy zaliczyć:

- społeczeństwo świadome korzyści i efektów gospodarki niskoemisyjnej jako rezultat przeprowadzonej akcji edukacyjnej,

- promocja niskoemisyjności poprzez realizację kampanii społecznych.

# PLAN DZIAŁAŃ DO ROKU 2020

Planowane do wdrożenia działania przez jednostki organizacyjne gminy 
w perspektywie do 2020 roku stanowią odpowiedzi na zidentyfikowane problemy oraz cele strategiczne i szczegółowe wyznaczone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Proces planowania strategicznego oparty był na zidentyfikowanych w trakcie opracowywania dokumentu potrzebach mieszkańców i odnosi się do rzeczywistych problemów. Do poszczególnych celów strategicznych, będących odpowiedzią na zgłaszane problemy, przyporządkowano projekty, które odnoszą się wprost do postulatów rozpoznanych podczas prac diagnostycznych.

| Obszar | Opis |
| --- | --- |
| Obszar 1 Ograniczanie emisji w budynkach i instalacjach znajdujących się na terenie gminy | Zadania przewidziane do realizacji w tym obszarze posłużą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z segmentu budynków i instalacji znajdujących się na terenie gminy. Obecnie sektor ten jest kluczowym emiterem zanieczyszczeń stąd następuje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na inicjatywy zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego tych obiektów poprzez zastosowania odpowiedniej izolacji termicznej, wymianę źródeł wytwarzania energii czy modernizację infrastruktury oświetleniowej. |
| Obszar 2 Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla warunkuje wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii tj. energią słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną i zawartą w biomasie. Wymienione zasoby mogą służyć zarówno wytworzeniu energii elektrycznej, jak i ciepła. Do OZE należą także biopaliwa płynne, które stanowią substytut benzyny i oleju napędowego. Intensyfikacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczynia się w sposób wymierny do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, redukcji zanieczyszczenia atmosfery i zmniejszenia ilości generowanych odpadów. Oparcie gospodarki energetycznej gminy o OZE przynosi również korzyści społeczne związane z powstawaniem nowych miejsc pracy, rozwojem lokalnym, tworzeniem rynków na nowe produkty i surowce (szczególnie w przypadku energetyki wykorzystującej biomasę). |
| Obszar 3 Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii | W ramach tego obszaru ujęte zostały wszelkie zadania w zakresie efektywnej produkcji oraz przesyłu energii służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności energetycznej jest osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych. Ograniczanie zużycia energii obniża ponadto koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w wydatkach mieszkańców. |
| Obszar 4 Ograniczenie emisji z transportu | Transport drogowy odpowiada za ponad 17% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Europie, a udział ten dynamicznie wzrasta w ostatnich latach. Wpływ na taki stan mają: - wzrost liczby pojazdów samochodowych, - wysoki udział transportu prywatnego w bilansie transportowym, - niski stopień wykorzystania ekologicznych środków lokomocji (niskoemisyjne samochody, rowery). Odpowiedzią na powyższe mogą być działania zmierzające do wzrostu świadomości mieszkańców dotyczące emisji zanieczyszczeń z omawianego sektora, wymianą taboru pojazdów na niskoemisyjne, budową ścieżek rowerowych i ciągów pieszych czy wdrożeniem systemów zarządzania ruchem. |
| Obszar 5 Edukacja Ekologiczna | Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotną kwestią, dzięki której możliwe jest ukształtowanie zachowań prośrodowiskowych mieszkańców gminy oraz aktywizacja społeczna. W ramach obszaru wspierane więc będą wszelkie inicjatywy mające na celu informację i edukację interesariuszy z terenu gminy w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ograniczania emisji gazów cieplarnianych czy intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. |
| Obszar 6 Działania administracyjne | W ramach tego obszaru zaplanowano działania o charakterze administracyjnym koordynowane oraz wdrażane przez jednostki podległe gminie. |

Na podstawie zadeklarowanych przez interesariusza- Gminę Duszniki w ankiecie preferowanych projektów oraz na podstawie badania możliwych kierunków interwencji wytypowano listę inwestycji do realizacji do roku 2020. Poniżej przedstawione dane stanowią wstępny szacunek kosztów ich realizacji wraz z potencjalnym efektem ekologicznym, które zostaną uszczegółowione na etapie tworzenia audytów energetycznych 
i dokumentacji projektowej.

## Działania wynikające z długoterminowej strategii

Działania długoterminowe ujęte w PGN charakteryzują się tym, że:

- posiadają horyzont czasowy 2018+.

Listę w postaci kart projektów z krótką charakterystykę wypisano poniżej.

| PROJEKT NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna |
|  | 2. PODMIOT | Zespół Szkół w Grzebienisku, Szkoła Podstawowa w Sędzinku |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Projekt ma na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie: 1. Wymiana pieca węglowego na piec gazowy lub inny bardziej energooszczędny w budynku Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. 2. Wymiana pieca węglowego na piec gazowy lub inny bardziej energooszczędny w budynku Szkoły Podstawowej w Sędzinku. Realizacja projektu będzie mieć wpływ na wzrost efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 60 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 351,81 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 119,84 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 2018 – 2020 |

| PROJEKT NR 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW wraz z niezbędną infrastrukturą |
|  | 2. PODMIOT | Inwestor prywatny |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Planuje się wybudowanie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW. Zakłada się średnioroczną wydajność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 11%. Wydajność ta uwzględnia straty wynikające z konwersji energii prądu stałego na prąd przemienny, straty z tytułu samoistnego pogarszania się wydajności produkcji energii przez moduły oraz straty wynikające z chwilowego i częściowego zacienienia modułów. Szacuje się, że całkowita produkcja energii elektrycznej przez przedmiotowe instalacje PV pozwoli osiągnąć wolumen: ok. 2041 MWh/rok. Wykorzystywanie tej formy wytwarzania ekologicznej energii powoli uniknąć produkcji energii w dużych elektrowniach systemowych (kondensacyjnych), które produkują energię w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Produkcja energii o wolumenie j.w. to również uniknięcie emisji CO2 do atmosfery w ilościach ok. 1560 Mg/rok. Szacunkowy koszt przedmiotowej inwestycji wynosi ok. 13 mln zł. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 13 000 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 2041 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 1560 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | b.d. |

| PROJEKT NR 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Dzięki audytowi energetycznemu możliwe jest określenie aktualnego stanu badanego budynku. Umożliwia to wskazanie sposobu na jego modernizację czyniąc go nowoczesnym i energooszczędnym. Audyt pozwala także podkreślić parametry techniczne oraz ekonomiczne. Na terenie Gminy Duszniki planuje się: Przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej, w których nie było przeprowadzanych audytów: budynek biurowy Urzędu Gminy Duszniki, budynek stary Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, budynek nowy Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, budynek Biblioteki w Dusznikach, budynek OSP w Dusznikach, budynek starej Sali sportowej Dusznikach, budynek Świetlicy w Grodziszczku, budynek Świetlicy w Grzebienisku, budynek OSP w Grzebienisku, budynek Biblioteki w Grzebienisku, budynek Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku, budynek Świetlicy w Niewierzu, budynek Świetlicy w Podrzewiu, budynek OSP w Podrzewiu, budynek Świetlicy i OSP w Sarbii, budynek Świetlicy i OSP w Sędzinku, budynek Świetlicy w Sękowie, budynek OSP w Sękowie, budynek Świetlicy i OSP w Wierzei, budynek Świetlicy i OSP w Wilkowie, budynek Gimnazjum w Dusznikach, budynek Szkoły Podstawowej w Dusznikach, budynek Szkoły Podstawowej w Podrzewiu, budynek starego Przedszkola w Dusznikach, budynek Przedszkola w Podrzewiu, budynek Przedszkola w Sękowie, budynek Szkoły Podstawowej w Sędzinku, budynek Przedszkola w Sędzinku, budynek Gimnazjum w Grzebienisku, budynek Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, budynek Przedszkola w Grzebienisku, budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grzebienisku. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 25 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | Wspomagająco dla pozostałych działań |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | Wspomagająco dla pozostałych działań |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 2016 – 2020 |

| PROJEKT NR 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki, Gminnej Jednostki Organizacyjne, Placówki Oświatowe na terenie gminy |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Zadanie przewiduje zmodernizowane oświetlenia i wymianę sprzętu RTV, ITC i AGD. Jego realizacja wpłynie na ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną, a co za tym idzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne przyniesie oszczędności rzędu 50% w zużyciu energii elektrycznej. Wymiana sprzętu elektrycznego i elektronicznego na spełniający coraz wyższe normy efektywności energetycznej, pozwoli do roku 2020 zaoszczędzić około 15% energii elektrycznej. W Gminie zakłada się następujące działania: 1. Bieżąca wymiana żarówek i opraw na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej: budynek biurowy Urzędu Gminy Duszniki, budynek stary Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, budynek OSP w Dusznikach, budynek starej Sali sportowej Dusznikach, budynek Świetlicy w Chełminku, budynek Świetlicy w Grodziszczku, budynek Świetlicy w Grzebienisku, budynek OSP w Grzebienisku, budynek Biblioteki w Grzebienisku, budynek Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku, budynek Świetlicy w Niewierzu, budynek Świetlicy w Podrzewiu, budynek OSP w Podrzewiu, budynek Świetlicy i OSP w Sarbii, budynek Świetlicy i OSP w Sędzinku, budynek Świetlicy w Sękowie, budynek OSP w Sękowie, budynek Świetlicy i OSP w Wierzei, budynek Świetlicy i OSP w Wilkowie, budynek Gimnazjum w Dusznikach, budynek Szkoły Podstawowej w Dusznikach, budynek Szkoły Podstawowej w Podrzewiu, budynek starego Przedszkola w Dusznikach, budynek Przedszkola w Podrzewiu, budynek Przedszkola w Sękowie, budynek Szkoły Podstawowej w Sędzinku, budynek Przedszkola w Sędzinku, budynek Gimnazjum w Grzebienisku, budynek Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, budynek Przedszkola w Grzebienisku, budynek Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grzebienisku. 2. Wymiana chłodziarek i kuchenek elektrycznych na sprzęt tego samego typu na bardziej energooszczędny w budynkach świetlic wiejskich i innych budynkach użyteczności publicznej: budynek Świetlicy w Chełminku, budynek Świetlicy w Grzebienisku, budynek Świetlicy w Niewierzu, budynek Świetlicy w Podrzewiu, budynek Świetlicy w Wilkowie, budynek starej Sali sportowej Dusznikach (zaplecze Gminnej Komisji Alkoholowej). |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 110 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 216,54 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 175,83 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 2015 – 2020 |

| PROJEKT NR 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | W przypadku oświetlenia potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Powinno się zatem zastępować, np. lampy sodowe o dużej mocy oprawami LED. Lampy LED charakteryzują się wieloma zaletami: - porównywalna skuteczność świetlna; - większa żywotność; - praca przy dużych zmianach napięcia zasilającego; - bezpieczeństwo; - niski poziom promieniowania UV; - większa wytrzymałość mechaniczna; - krótki czas włączenia i wyłączenia; - lampy wykonywane są z nieszkodliwych dla środowiska materiałów; - możliwość modernizacji. Planowane zadania Gminy Duszniki w tym zakresie to: 1. Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Grzebienisko, ul. Miodowa (12 opraw oświetleniowych). 2. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Sękowo, ul. Polna (2 oprawy oświetleniowe). 3. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Wilkowo, ul. Bukowska (5 opraw oświetleniowych).. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | B. d., zadanie jest na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 6,1 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 4,96 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 2016 – 2020 |

| PROJEKT NR 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Budowa i modernizacja dróg |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | W ramach tego zadania planuje się inwestycje, które dotyczą m.in.: - przebudowy ciągów komunikacyjnych; - remonty ulic; - budowę dodatkowych pasów ruchu; - rozbudowę rond. Działania te wpłyną na poprawę płynności, przejezdności i bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Plany gminy Duszniki w tym zakresie to: 1. Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Niewierz na odcinku 470 m. 2. Modernizacja ul. Wiśniowej i Lipowej w miejscowości Sękowo na odcinku 550 m. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | B.d., zadanie jest na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 19,55 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 5,11 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 1. 2018 2. 2019 |

| PROJEKT NR 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Edukacja mieszkańców i aktywna promocja w zakresie OZE i możliwości ich wykorzystania |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Działania tego typu mają na celu prowadzenie na terenie Gminy Duszniki projektów edukacyjnych, które uświadomią społeczeństwo w zakresie: promocji i wspierania energetyki prosumenckiej, szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i innych działań niskoemisyjnych. Przykładem może tu być uczestnictwo w krajowych, europejskich lub ogólnoświatowych wydarzeniach związanych z oszczędzaniem energii lub ochroną klimatu takich jak np. „Dni Ziemi”, „Dzień bez samochodu” czy „Dzień Energii”. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 5 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | Wspomagająco dla pozostałych działań |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | Wspomagająco dla pozostałych działań |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 2015 – 2020 |

| PROJEKT NR 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Uczestnictwo w ogólnoświatowych bądź europejskich wydarzeniach związanych z oszczędzaniem energii bądź ochroną klimatu (np. Dni Ziemi, Dzień bez samochodu) DZIEŃ ENERGII |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Działania tego typu mają na celu propagowanie na terenie gminy akcji ekologicznych o zasięgu europejskim czy ogólnoświatowym i włączanie się w działania związane z tymi akcjami. Pozwoli to na zwiększenie świadomości ekologicznej i uwrażliwi społeczność lokalną w kwestii ochrony klimatu. Promowanie Dnia bez samochodu może przełożyć się odkrycie mocnych stron transportu zbiorowego (lub popularyzację rozwiązań typu carpooling), co wpłynie na poprawę jakości powietrza i poziom hałasu. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | b.d. |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | Wspomagająco dla pozostałych działań |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | Wspomagająco dla pozostałych działań |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 2015 – 2020 |

## Działania krótko/średnioterminowe

Działania krótko/średnioterminowe ujęte w PGN charakteryzują się tym, że:

- posiadają horyzont czasowy do 2017.

Listę w postaci kart projektów z krótką charakterystykę wypisano poniżej.

| PROJEKT NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki, Zespół Szkół w Grzebienisku |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | Projekt ma na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie: 1. Ocieplenie budynku świetlicy i garażu OSP w Wierzei wraz z usunięciem pokrycia dachowego z azbestu i ociepleniem stropu oraz wymianą stolarki drzwiowej. 2. Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Grzebienisku (ok. 70 okien). Realizacja projektu będzie mieć wpływ na wzrost efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 300 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 103,85 MWh |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 30,88 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 1. 2015 2. 2015 - 2018 |

| PROJEKT NR 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | W przypadku oświetlenia potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. Powinno się zatem zastępować, np. lampy sodowe o dużej mocy oprawami LED. Lampy LED charakteryzują się wieloma zaletami: - porównywalna skuteczność świetlna; - większa żywotność; - praca przy dużych zmianach napięcia zasilającego; - bezpieczeństwo; - niski poziom promieniowania UV; - większa wytrzymałość mechaniczna; - krótki czas włączenia i wyłączenia; - lampy wykonywane są z nieszkodliwych dla środowiska materiałów; - możliwość modernizacji. Planowane zadania Gminy Duszniki w tym zakresie to: 1. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Duszniki, ul. Stawna (10 opraw oświetleniowych o mocy 49W). 2. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Podrzewie, ul. Łąkowa (3 oprawy oświetleniowe o mocy 49W). 3. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Duszniki, ul. Podrzewska (53 oprawy oświetleniowe o mocy 49W). 4. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Sędzinko, ul. Szkolna (14 opraw oświetleniowych o mocy 49W). |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 556 000 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 14,9 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 12,1 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 1. 2015 2 – 4. 2016 - 2018 |
|  |  | Zadania zostały wpisane do WPF |

| PROJEKT NR 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBSZAR: |  |  |
|  | 1. TYTUŁ PROJEKTU | Budowa i modernizacja dróg |
|  | 2. PODMIOT | Gmina Duszniki |
|  | 3. PARTNERZY PROJEKTU |  |
|  | 4. OPIS PROJEKTU | W ramach tego zadania planuje się inwestycje, które dotyczą m.in.: - przebudowy ciągów komunikacyjnych; - remonty ulic; - budowę dodatkowych pasów ruchu; - rozbudowę rond. Działania te wpłyną na poprawę płynności, przejezdności i bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Plany gminy Duszniki w tym zakresie to: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 263509P relacji Sękowo-Wilczyna na odcinku 2 km. 2. Modernizacja drogi wewnętrznej (dz. ewid. 335/6, 335/17) w miejscowości Sękowo na odcinku 171 m. |
|  | 5. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU | 3 935 938,12 zł |
|  | 6. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | 32,44 MWh/rok |
|  | 7. SZACOWANA REDUKCJA EMISJI CO2 | 26,34 Mg/rok |
|  | 8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU | 1. 2016 2. 2017 |
|  |  | Zadanie zostało wpisane do WPF |

## Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera wyszczególnienie zadań wraz ze wskazaniem szacowanych kosztach, oszczędności energii i oczekiwanych redukcji emisji.

Tabela XVIII. Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Sektor | Działanie | Koszt działania [tys. zł] | Efekt energetyczny [MWh/rok] | Efekt redukcji CO2 [Mg CO2/rok] | Źródło finansowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki infrastruktura prywatna i komunalna | Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW wraz z niezbędną infrastrukturą | 13 000 | 2041 | 1560 | - Fundusze NFOŚ – m.in. BOCIAN (85% dofinansowania) - Fundusze UE – 3.1.1 WRPO (85% dofinansowania) | 2018-2020 |
|  | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków | 360 | 455,66 | 150,72 | - Fundusze NFOŚ - Fundusze UE - 3.2.1 WRPO (85% dofinansowania) - Budżet gminy | 2015 – 2020 |
|  | Wymiana oświetlenia wewnętrznego, sprzętu RTV, ITC i AGD | 110 | 216,54 | 175,83 | - Fundusze UE - 3.2.1 WRPO (85% dofinansowania) - Budżet gminy | 2015 – 2020 |
|  | Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej | 25 |  |  | - Fundusze UE - 3.2.1 i 3.2.2 WRPO (85% dofinansowania) - Budżet gminy | 2016 – 2020 |
| Promocja niskoemisyjnych zachowań | Edukacja pod kątem uświadamiania mieszkańców o istnieniu OZE i możliwości ich wykorzystania | b.d. |  |  | - Fundusze NFOŚ - Edukacja Ekologiczna (80%/ 90% dofinansowania) - Fundusze UE - 4.5.4 WRPO (85% dofinansowania) - Budżet gminy | 2015 – 2020 |
|  | Uczestnictwo w ogólnoświatowych bądź europejskich wydarzeniach związanych z oszczędzaniem energii bądź ochroną klimatu (np. Dzień Ziemi, Dzień bez samochodu, Dzień Energii) | b.d. |  |  | - Budżet gminy | 2015 – 2020 |
| Oświetlenie uliczne | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej | 556 | 38,54 | 31,3 | - Fundusze UE – 3.3.1 WRPO (85% dofinansowania) - Budżet gminy | 2015-2018 |
| Transport | Budowa i modernizacja dróg | 3935,94 | 61,17 | 15,98 | - Fundusze UE – 5.1.2 WRPO (75% dofinansowania) - Budżet gminy | 2016-2017 |

# MONITORING I RAPORTOWANIE POSTĘPÓW

Monitoring jest bardzo ważnym elementem procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki niemu możliwe jest śledzenie postępów w realizacja Planu, 
w tym osiąganie przyjętych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii.

Dokonanie oceny realizacji PGN umożliwia opracowany system monitoringu oparty 
o zestaw odpowiednio dobranych wskaźników. Monitoring przebiegać będzie dwuetapowo:

- gromadzenie, weryfikacja i selekcja danych,

- wnioskowanie w celu aktualizacji inwentaryzacji emisji.

Odpowiedzialność za prowadzenie systemu spoczywa na Gminie Duszniki, która powierzy obowiązek monitoringu wytypowanemu pracownikowi. Do zadań koordynatora należeć będzie nie tylko zbieranie danych dotyczących końcowego zużycia energii, ale także pozyskiwanie informacji na temat kosztów i terminów realizacji działań, co wymaga współpracy m.in. z przedsiębiorstwami energetycznymi, przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie gminy, w tym przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transportu zbiorowego, a także mieszkańcami gminy. Obowiązkiem koordynatora będzie również aktualizacja bazy danych dotyczącej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Duszniki. Spływać do niego będą także dane od grup roboczych odpowiedzialnych za realizację zadań przewidzianych w PGN.

Monitoring działań wymaga określenia częstotliwości gromadzenia i analizy danych, dzięki czemu możliwa będzie aktualizacja Planu. Zakłada się prowadzenie oceny realizacji wskaźników w cyklu 2-letnim. Sprawozdawczość wymagać będzie przygotowania wewnętrznego raportu obejmującego analizę stanu realizacji zadań określonych w PGN oraz osiągnięcia rezultatów w zakresie redukcji emisji i zużycia energii.

Dla oceny realizacji PGN planuje się zastosować metodę porównawczą polegającą na zestawieniu wartości wskaźników dla określonego roku z wartościami wyznaczonymi na rok 2020. Umożliwi to weryfikację realizacji celu, pozwoli wyznaczyć trend 
i wykluczyć oddziaływanie uwarunkowań zewnętrznych (np. zmiany w obowiązujących aktach prawnych lub temperatury powietrza znacząco odbiegające od średniej), wewnętrznych (kondycja finansowa gminy) oraz podjęcie ewentualnych działań naprawczych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące monitoringu PGN określi Wójt Gminy. W celach weryfikacyjnych, jak już wcześniej wskazano, zbierane będą następujące dane:

- terminy i postępy w realizacji wskazanych w Planie działań,

- koszty związane z ich wykonaniem,

- osiągnięte rezultaty działań,

- napotkane przeszkody w realizacji działań,

- stopień zrealizowania założonych celów.

Istotnym dodatkowym elementem monitoringu i ewaluacji będą badania opinii społeczności lokalnej. Zakłada się, że badania winny być prowadzone co 2 lata. Ich celem  powinna być ocena PGN dokonywana przez mieszkańców i wskazanie niezbędnego zakresu jej uaktualnienia na poziomie priorytetów, celów strategicznych i przedsięwzięć. Wynikiem tych działań będzie ocena, czy działania są w rzeczywistości tak skuteczne, jak przyjęto w dokumencie i czy nie jest wymagana jego modyfikacja. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Działań.

Regularnie prowadzona ewaluacja pozwala usprawniać proces wdrażania Planu 
i przystosowywać do zmian zachodzących w czasie jego obowiązywania. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów, konieczne będzie zaktualizowanie Planu.

W celu osiągnięcia określonych celów istotne jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w omawianym opracowaniu były przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego i uwzględnione w dokumentach strategicznych, planistycznych oraz wewnętrznych dokumentach gminy.

Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi w 2020 roku. Dostępne wówczas będą rzetelne dane pozwalające zweryfikować postęp rzeczowy wdrażania Planu.

W poniższej tabeli przedstawiono proponowane wskaźniki monitoringu w oparciu 
o działania w poszczególnych grupach użytkowników energii.

Tabela XIX. Wskaźniki monitoringu realizacji PGN

| Obszar | Wskaźnik | Wartość | Jednostka | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ograniczanie emisji w budynkach i instalacjach znajdujących się na terenie gminy | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 326,55 | MgCO2/rok | Ankiety administratorów budynków użyteczności publicznej, dane podmiotów dostarczających gaz i energię cieplną, dane ENEA Operator, wskaźniki emisji KOBIZE |
|  | Zmniejszenie zużycia energii końcowej | 2419,92 | GJ/rok | Ankiety administratorów budynków użyteczności publicznej, dane podmiotów dostarczających gaz i energię cieplną, Dane ENEA Operator, wskaźniki emisji KOBIZE |
|  | Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła | 4 | szt. | Dane Urzędu Gminy Duszniki |
| Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 1560 | MgCO2/rok | Ankiety administratorów budynków użyteczności publicznej, Dane dystrybutora energii, wskaźniki emisji KOBIZE |
|  | Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE | 2041 | MWh/rok | Dane dystrybutora energii, wskaźniki emisji KOBIZE |
| Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 122,72 | MgCO2/rok | Dane Urzędu Gminy Duszniki |
|  | Zmniejszenie zużycia energii końcowej | 1301,4 | GJ/rok | Dane Urzędu Gminy Duszniki |
| Ograniczenie emisji z transportu | Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji w latach 2015-2018 i 2018-2020 | 4 | szt. | Dane Urzędu Gminy Duszniki |
|  | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | 3,19 | km | Dane Urzędu Gminy Duszniki, protokoły odbioru robót |
|  | Liczba zmodernizowanych systemów oświetlenia ulicznego | 99 | szt. | Dane Urzędu Gminy Duszniki, protokoły odbioru robót |
|  | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | 47,28 | MgCO2/rok | Dane Urzędu Gminy Duszniki |
|  | Zmniejszenie zużycia energii końcowej | 358,96 | GJ/rok | Dane Urzędu Gminy Duszniki |
| Edukacja Ekologiczna | Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych | 860 | os. | Dane Urzędu Gminy Duszniki |

# ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ

- Pośród najważniejszych programów, które umożliwiają pozyskanie finansowania na realizację proponowanych działań należy wymienić:

- nowa perspektywa budżetowa: Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne (POIiŚ, RPO, PROW, PO PW, EWT)

- POIiŚ

  - OŚ PRIORYTETOWA I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; w ramach priorytetu można realizować projekty związane z: OZE, efektywnością energetyczną, inteligentnymi sieciami energetycznymi, systemami ciepłowniczymi, wysokosprawną kogeneracją,

  - OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; w ramach priorytetu można realizować projekty związane 
z: przeciwdziałaniem powodziom i suszom, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną zasobów przyrodniczych, poprawą stanu jakości środowiska miejskiego,

  - OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej; w ramach priorytetu można realizować projekty związane z: transportem publicznym, sieciami drogowymi, transportem multimodalnym, transportem kolejowy.

- PROW

- Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; w ramach priorytetu można realizować projekty związane z: zalesianiem,

- inne priorytety: inwestycje w rolnictwie i gospodarce żywnościowej ukierunkowane na zmniejszanie zużycia zasobów, ograniczenie emisji, wykorzystanie OZE, racjonalną gospodarkę odpadami i produktami ubocznymi.

- RPO WM

- Oś priorytetowa III Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; w ramach priorytetu można realizować projekty związane z: OZE< efektywnością energetyczną, transportem publicznym, przeciwdziałające niskiej emisji.

- NFOŚiGW

  - Racjonalna gospodarka odpadami,

  - KAWKA – poprawa jakości powietrza,

  - LEMUR – energooszczędne budynki użyteczności publicznej,

  - dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,

  - inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,

  - BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii,

  - PROSUMENT - instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła,

  - edukacja ekologiczna.

- WFOŚiGW w Poznaniu

  - program „Ochrona atmosfery” – finansowanie działań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, inwestycji w OZE, termomodernizacji, modernizacji oświetlenia ulicznego,

  - Kawka – likwidacja niskiej emisji,

  - edukacja ekologiczna.

- Programy Komisji Europejskiej (np.: IEE(H2020), LIFE, Eco-innovation)

  - H2020 – efektywność energetyczna, m.in.: zmiana postaw w zakresie zużycia energii, wsparcie na przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji – pod warunkiem posiadania SEAP lub dokumentu analogicznego (np. PGN),

  - LIFE Podprogram na rzecz klimatu, Podprogram na rzecz środowiska – m.in. zmiana postaw i podniesienie świadomości, demonstracja technologii, działania promocyjne,

  - Eco-innovation – środki na demonstrację innowacyjnych, prośrodowiskowych technologii w MŚP.

- inne zagraniczne fundusze pomocowe (Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Finansowego)

  - bioróżnorodność i monitoring środowiska,

  - oszczędzanie energii, OZE (termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, wymiana oświetlenia, systemy zarządzania energią).

- polskie instytucje finansowe (BOŚ)

- kredyt z klimatem – środki na modernizację kotłów oraz program efektywności energetycznej w budynkach.

- międzynarodowe instytucje finansowe (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)

- cel strategiczny: Promocja gospodarki niskoemisyjnej (głównie za pomocą kredytów na inwestycje w zakresie energetyki, OZE i efektywności energetycznej),

- POLSEFF 2 – finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw 
w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.

# PODSUMOWANIE

Plan gospodarki niskoemisyjnej wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie nie tylko społeczność międzynarodowa czy poszczególne państwa, ale także społeczności lokalne. Te wyzwania to oczywiście zmiany klimatyczne czy kurczące się zasoby naturalne – jednak z perspektywy gminy to także kwestia bezpieczeństwa energetycznego, czystego powietrza czy realnych oszczędności w budżecie JST 
i mieszkańców.

Poprzez przeprowadzenie bazowej inwentaryzacji emisji władze gminy uzyskały cenne informacje na temat wyjściowej emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy. Bazowa inwentaryzacja umożliwiła także identyfikację źródeł emisji antropogenicznej oraz ich uszeregowanie pod względem wagi emisyjności.

Dzięki temu możliwe było w dalszej kolejności dobranie odpowiednich działań, przyczyniających się do redukcji emisji w Gminie Duszniki. Zaplanowane aktywności związane z monitoringiem i ewaluacją PGN gwarantują, że planowane działania 
i wynikająca z nich redukcja emisji będą na bieżąco kontrolowane i – w razie potrzeby – zostaną podjęte stosowne działania korygujące bądź naprawcze.

Bez wątpienia realizacja PGN powinna pomagać w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki gminy a także wpływać pozytywnie na szanse rozwoju społeczeństwa lokalnego.

Z uwagi na stwierdzone w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, do której należy Gmina Duszniki, przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza zaplanowane zostały działania naprawcze, w tym w szczególności:

- działania termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła,

- likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej,

- obniżenie emisji w obiektach użyteczności publicznej poprzez likwidację urządzeń na paliwa stałe,

- współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.

Zaplanowane aktywności związane z monitoringiem i ewaluacją PGN gwarantują, że planowane działania i wynikająca z nich redukcja emisji będą na bieżąco kontrolowane 
i – w razie potrzeby – zostaną podjęte stosowne działania korygujące bądź naprawcze.

Bez wątpienia realizacja PGN powinna pomagać w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki gminy, a także wpływać pozytywnie na szanse rozwoju społeczeństwa lokalnego.

# BIBLIOGRAFIA

Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Narodowa Strategia Spójności.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Duszniki.

Polityka Ekologiczna Państwa 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku.

Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

Program Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej.

Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 roku.

Regionalny Program Operacyjny Wielkopolskiego na lata Województwa 2014-2020.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport za rok 2014.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 2020.

Strategia „Europa 2020”.

Strategia Rozwoju Gminy Duszniki do 2015 roku.

Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Do 2020 Roku.

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

Strategiczny Plan Adaptacji - SPA2020.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz.1232 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej.

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, 2009.

# SPIS MAP

Mapa I Lokalizacja gminy Duszniki na tle powiatu szamotulskiego	29

# SPIS TABEL

Tabela I. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń	14

Tabela II. Poziomy informowania i poziomy alarmowe dla pyłów	15

Tabela III. Liczba ludności Gminy Duszniki w latach 2010-2013 w podziale na płeć	31

Tabela IV. Ludność Gminy Duszniki w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2005-2013	32

Tabela V. Liczba bezrobotnych dla Gminy Duszniki oraz dla powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego w latach 2010-2013	33

Tabela VII. Liczba przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Duszniki i powiatu szamotulskiego w latach 2010-2013 w podziale na liczbę zatrudnianych pracowników	33

Tabela VII. Nowo zarejestrowane oraz wyrejestrowane podmioty gospodarcze na terenie Gminy Duszniki, powiatu szamotulskiego i województwa wielkopolskiego w latach 2010-2013	34

Tabela VIII. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD 2007 w Gminie Duszniki w latach 2010-2013	35

Tabela IX. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Duszniki	36

Tabela X. Wyposażenie techniczno-sanitarne Gminy	36

Tabela XI. Wyniki klasyfikacji dla strefy wielkopolskiej wg substancji	40

Tabela XII. Długość dróg na terenie gminy wg kategorii [km]	41

Tabela XIII Zestawienie zbiorcze danych o rodzajach i ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2010-2013	42

Tabela XIV. Wskaźniki emisji CO2 wykorzystane w ramach inwentaryzacji emisji	54

Tabela XV. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2011	55

Tabela XVI. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2013	56

Tabela XVII. Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Duszniki	58

Tabela XVIII. Harmonogram rzeczowo-finansowy	81

Tabela XIX. Wskaźniki monitoringu realizacji PGN	84

# SPIS WYKRESÓW

Wykres I. Udział emisji z poszczególnych sektorów w 2011 roku	55

Wykres II. Udział emisji z poszczególnych sektorów w 2013 roku	56

# Indeks źródeł

Informacja otrzymana od Urzędu Gminy Duszniki

Ibidem

Ibidem

dane z wyszukiwarki dostępnej pod adresem http://msd.wsgaz.pl/

Informacja otrzymana od Urzędu Gminy Duszniki

Dane dostępne pod adresem http://www.zdp-szamotuly.pl/index.php/wykazddrog

Informacja otrzymana od Urzędu Gminy Duszniki

Dane otrzymane od Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach za pośrednictwem Urzędu 	Gminy Duszniki